Российская Федерация

Новгородская область Старорусский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  11.02.2021    №   8

с. Залучье

О внесении изменений в Муниципальную программу «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Залучского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Залучского сельского поселения от 01.10.2013 № 136  Администрация Залучского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  паспорт муниципальной программы Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы», утвержденной  постановлением Администрации Залучского сельского поселения от 12.11.2013 № 146, изложив    в новой  редакции :

1.1раздел «5.Цели, задачи и целевые показатели»

- «5.Цели, задачи и целевые показатели»

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 12 |  |
|  | Цель: Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность планируемых к ремонту автомобильных дорог местного значения (км.) | 1,7 |  |  | 1,43 |  |  |  | 2,875 |  |  |  | 2,779 |  |  |  | 2,90845 |  | 2,539 |  |  |  |  |  | 4,062 |  |  |  | 3,432 | 0,75 |  |  |  |  | 2,29 |  |
| 1,2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 3,8 |  |  | 4,61 |  |  |  | 10,77 |  |  |  | 10,45 |  |  |  | 10,934 |  | 9,55 |  |  |  |  |  | 15,27 |  |  |  | 11,69 | 2,8 |  |  |  |  | 8,6 |  |
| 1,3 | Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, кв.м | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 38,4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 2 | Задача 2: Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка автомобильных дорог местного значения от снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения планируемых к очистке от снега (км.) | 21,23 |  | 21,23 |  |  |  | 21,23 |  |  |  | 21,23 |  |  |  | 21,23 |  |  | 21,23 |  |  |  |  |  | 21,23 |  |  |  | 21,23 | 21,23 |  |  | 21,23 |  |  |  |
| 2.1.2 | Протяженность автомобильных дорог местного значения планируемых к посыпке песчано-соляной смесью (км.) | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21,23 |  |  |  |  |  | 21,23 |  |  |  | 21,23 | 21,23 |  |  | 21,23 |  |  |  |
| 2.2 | Благоустройство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Установка дорожных знаков и нанесение линий горизонтальной дорожной разметки(шт) | 0 |  |  |  | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.2.2 | Прочистка водоотводных канав, км | 0 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.2.3 | Планировка дорожного полотна, км | 0 |  |  |  | 7,8 |  |  |  | 7,8 |  |  |  | 21,23 |  |  | 0 |  | 21,23 |  |  |  |  | 21,23 |  |  |  | 21,23 |  | 21,23 |  |  | 21,23 |  |  |  |
| 2.2.4 | Восстановление профиля канав, км | 0 |  |  |  | 2,985 |  |  |  | 1,64 |  |  |  | 3,002 |  |  | 1,1 |  | 0,954 |  |  |  |  | 0,228 |  |  |  | 0,38 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.2.5 | Ремонт трубопереездов, пог.м | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45,0 |  |  |  | 12,0 |  |  | 18,0 |  | 9,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9,0 |  | 9,0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.2.6 | Установка указателей улиц, шт | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.2.7 | Укрепление обочин автомобильных дорог ,кв.м | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,196 |  | 0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  | 0 |  | 60,0 |  |  |  |
| 2.3. | Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения, оплата услуг по проведению закупок, , оценка сооружений, экспертиза смет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации(км) | 6,6 |  |  |  | 10,6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.3.2 | Процент зарегистрированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 46 |  |  |  | 80,39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.3.3 | Изготовление межевых планов, % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.3.4 | Оплата услуг по оказанию правового и организационно-технического сопровождения процедуры проведения закупки(аукцион по ремонту дорог),100% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.3.5 | Оценка сооружений, % |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.3.6 | Экспертиза смет, % |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 2.3.7 | Изготовление смет |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |

1.2 раздел «8.Объемы и источники финансирования  программы»

-«8.Объемы и источники финансирования  программы»:

Источником финансирования  программы является областной бюджет   и бюджет Залучского сельского поселения.

По годам реализации финансирование  программы составляет:

| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 0 | 320,6 | 0 | 446,7 | 0 | 767,3 |
| 2015 | 0 | 1015,0 | 0 | 942,8 | 0 | 1957,8 |
| 2016 | 0 | 429,0 | 0 | 641,7 | 0 | 1070,7 |
| 2017 | 0 | 1844,0 | 0 | 839,3 | 0 | 2683,3 |
| 2018 | 0 | 880,0 | 0 | 853,8 | 0 | 1733,8 |
| 2019 | 0 | 1787,0 | 0 | 1076,6 | 0 | 2863,6 |
| 2020 | 0 | 1754,0 | 0 | 1025,3 | 0 | 2779,3 |
| 2021 | 0 | 2604,0 | 0 | 1368,2 | 0 | 3972,2 |
| 2022 | 0 | 1736,0 | 0 | 1071,9 | 0 | 2807,9 |
| 2023 | 0 | 1736,0 | 0 | 1091,8 | 0 | 2827,8 |

1.3 раздел  Мероприятия  муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023годы »

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023годы »

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Протяжён-ность, (км), Длина ( пог. м) |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  | Источник финанси-рования |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Задача 1: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | Администрация Залучского сельского поселения |  |  | 1.1 |  | Областной бюджет |  | 320,6 | 758,6 | 429,0 | 1768,0 | 880,0 | 1787,0 | 1754,0 | 2604,0 | 1736,0 | 1736,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 225,9 | 52,3 | 22,6 | 492,28 | 255,45 | 197,8 | 442,0 | 487,0 | 441,10 | 508,0 |
| 2 | Задача 2: Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация программы «Содержание автомобильных дорог местного значения | Администрация Залучского сельского поселения |  | 2.1-2.2.5 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 256,4 | 0 | 76,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 220,8 |  | 890,5 | 619,1 | 347,02 | 598,35 | 878,8 | 583,3 | 881,2 | 630,8 | 583,8 |

1.4 раздел «3.Цели, задачи и целевые показатели» подпрограммы  «   Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения  на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 г.г.» муниципальной программы Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы »

- «3.Цели, задачи и целевые показатели»

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность планируемых к ремонту автомобильных дорог местного значения (км.) | 1,7 | 1,43 | 2,875 | 2,779 | 2,90845 | 2,539 | 4,062 | 3,432 | 0,75 | 2,29 |
| 1,2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 3,8 | 4,61 | 10,77 | 10,45 | 10,934 | 9,55 | 15,27 | 11,69 | 2,8 | 8,6 |
| 1,3 | Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, кв.м | 0 | 0 | 0 | 38,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.5 раздел Мероприятия Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 г.г.»  муниципальной  программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы »

МЕРОПРИЯТИЯ

Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 г.г.»  муниципальной  программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы »

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Протяжён-ность, (км), Длина (пог.м) | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье ул. Победы | Администрация Залучского сельского поселения | 1,16 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 286,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Пинаевы Горки ул.Садовая | Администрация Залучского сельского поселения | 0,499 | 1,1 | Бюджет Залучского с/п | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 33,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье ул. Васильева | Администрация Залучского сельского поселения | 0,52 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 99,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье пер.Аптекарский | Администрация Залучского сельского поселения | 0,2 | 1,1 | Бюджет Залучского с/п | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье ул. Куликова, ул.Школьная, ул.Рендакова | Администрация Залучского сельского поселения | 1,06 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 332,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Пинаевы Горки Ул.Зелёная, ул.Новая | Администрация Залучского сельского поселения | 0,854 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 156,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье ул. Васильева | Администрация Залучского сельского поселения | 0,52 | 1,1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Ляховичи ул. Центральная и ул. Береговая | Администрация Залучского сельского поселения | 0,96 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 270,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Дубки | Администрация Залучского сельского поселения | 0,644 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 94,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 5,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Коровитчино | Администрация Залучского сельского поселения | 0,394 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 94,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: П.Шубино | Администрация Залучского сельского поселения | 837,0 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 93,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: Д. Заробье | Администрация Залучского сельского поселения | 0,595 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 93,9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: Д. Великое Село | Администрация Залучского сельского поселения | 0,405 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 51,8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Ремонт участков автомобильных дорог: с.Залучье ул.Молодёжная, ул.Васильева, ул.Ковшовой, д. Шумилкино | Администрация Залучского сельского поселения | 1,201 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 756,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 39,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Ремонт участка автомобильной дороги: С.Залучье ул.Мельничная | Администрация Залучского сельского поселения | 0,077 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 92,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | Ремонт участка автомобильной дороги: С.Залучье ул.Мельничная | Администрация Залучского сельского поселения | 0,073 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 94,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 5,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д. Пинаевы Горки ул. Хуторская | Администрация Залучского сельского поселения | 0,229 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 94,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 5,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д. Пинаевы Горки ул. Хуторская | Администрация Залучского сельского поселения | 0,071 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 94,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 5,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.19 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д. Шотово | Администрация Залучского сельского поселения | 0,129 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 94,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 5,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Шотово | Администрация Залучского сельского поселения | 0,121 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 94,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 5,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.21 | Ремонт участка автомобильной дороги: С.Залучье ул.Набережная | Администрация Залучского сельского поселения | 0,115 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 4,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.22 | Ремонт участка автомобильной дороги: С.Залучье ул.Школьная | Администрация Залучского сельского поселения | 0,073 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 94,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.23 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Пинаевы Горки ул.Зелёная | Администрация Залучского сельского поселения | 0,229 | 1,1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 5,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.24 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Пинаевы Горки ул.Зелёная | Администрация Залучского сельского поселения | 0,071 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 94,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 5,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.25 | Укрепление обочин песчано-гравийной смесью с.Залучье ул.Советская | Администрация Залучского сельского поселения | 38,433 м2 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.26 | Ремонт участка автомобильной дороги: С.Залучье ул.Победы | Администрация Залучского сельского поселения | 0,073 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 99,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.27 | Ремонт участка автомобильной дороги: С.Залучье ул.Победы | Администрация Залучского сельского поселения | 0,115 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 98,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.28 | Ремонт участка автомобильной дороги: С.Залучье ул.Куликова | Администрация Залучского сельского поселения | 0,073 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.29 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Шотово | Администрация Залучского сельского поселения | 0,129 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 99,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.30 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д. Пустошка | Администрация Залучского сельского поселения | 0,162 | 1,1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.31 | Ремонт участка автомобильной дороги: д.Шумилкино | Администрация Залучского сельского поселения | 0,162 | 1.1. | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.32 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Шотово | Администрация Залучского сельского поселения | 0,356 | 1,1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.33 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Шотово | Администрация Залучского сельского поселения | 0,360 | 1,1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.34 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Дубки | Администрация Залучского сельского поселения | 0,130 | 1,1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.35 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Дубки | Администрация Залучского сельского поселения | 0,13025 | 1,1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.36 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Рыто | Администрация Залучского сельского поселения | 0,126 | 1,1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.37 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д. Залучье-2 | Администрация Залучского сельского поселения | 0,162 | 1,1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.38 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д. Заробье | Администрация Залучского сельского поселения | 0,1012 | 1,1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.39 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д. Средняя Ловать | Администрация Залучского сельского поселения | 0,971 | 1,1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.40 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Гарь | Администрация Залучского сельского поселения | 0,148 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.41 | Ремонт участка автомобильной дороги: С.Залучье, переулок Советский | Администрация Залучского сельского поселения | 0,1 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.42 | Ремонт участков автомобильных дорог: п.Шубино, | Администрация Залучского сельского поселения | 0,46 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.43 | Ремонт участков автомобильных дорог: д.Пинаевы Горки ул.Новая | Администрация Залучского сельского поселения | 0,2 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.44 | Ремонт участков автомобильных дорог: д.Пинаевы Горки ул.Хуторская | Администрация Залучского сельского поселения | 0,15 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.45 | Ремонт участков автомобильных дорог: д.Коровитчино, д.Черенчицы,д.Омычкино | Администрация Залучского сельского поселения | 1,646 | 1,1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.46 | Ремонт участка автомобильной дороги д. Шотово | Администрация Залучского сельского поселения | 0,1 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.47 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения(доплата по соглашению) | Администрация Залучского сельского поселения |  | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.48 | Ремонт участка автомобильной дороги: с.Залучье ул.Молодёжная | Администрация Залучского сельского поселения | 0,6 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.49 | Ремонт участка автомобильной дороги: с.Залучье ул.Васильева | Администрация Залучского сельского поселения | 0,52 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.50 | Ремонт участка автомобильной дороги: с.Залучье ул.Ковшовой | Администрация Залучского сельского поселения | 0,42 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.51 | Ремонт участка автомобильной дороги: п.Шубино | Администрация Залучского сельского поселения | 0,3 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.52 | Ремонт участка автомобильной дороги: с.Залучье ул.Иванова | Администрация Залучского сельского поселения | 0,117 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.53 | Ремонт участка автомобильной дороги: д.Пинаевы Горки ул. Садовая | Администрация Залучского сельского поселения | 0,477 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.54 | Ремонт участка автомобильной дороги: д. Подолжино | Администрация Залучского сельского поселения | 0,468 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.55 | Ремонт участка автомобильной дороги: : с.Залучье ул.Победы | Администрация Залучского сельского поселения | 1,16 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.56 | Ремонт участка автомобильной дороги: д.Будомицы | Администрация Залучского сельского поселения | 0,46 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22,5 | 0 | 0 |
| 1.57 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Дроздино | Администрация Залучского сельского поселения | 0,66 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 |
| 1.58 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Великое Село | Администрация Залучского сельского поселения | 0,12 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 |
| 1.59 | Ремонт участка автомобильной дороги: д.Шумилкино | Администрация Залучского сельского поселения | 0,3 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 |
| 1.60 | Ремонт участка автомобильной дороги д. Средняя Ловать | Администрация Залучского сельского поселения | 0,6 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,55 | 0 | 0 |
| 1.6 1 | Ремонт участка автомобильной дороги с.Залучье ул.Куликова | Администрация Залучского сельского поселения | 0,5 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 | 0 | 0 |
| 1.62 | Ремонт участка автомобильной дороги д. Пустошка | Администрация Залучского сельского поселения | 0,5 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 0 |
| 1.63 | Ремонт участка автомобильной дороги д. Пинаевы горки ул. Молодёжная | Администрация Залучского сельского поселения | 0,167 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 |
| 1.6.4 | Ремонт участка автомобильной дороги д. Пинаевы горки ул Новая | Администрация Залучского сельского поселения | 0,1 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 1.65 | Ремонт участка автомобильной дороги с.Звлучье ул. Набережная | Администрация Залучского сельского поселения | 0,1 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 166 | Ремонт участков автомобильных дорог: с.Залучье Ул.Советская | Администрация Залучского сельского поселения | 0,6 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,4 | 0 |
| 1.67 | Ремонт участков автомобильных дорог: с.Залучье , ул. Мельничная | Администрация Залучского сельского поселения | 0,15 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,7 | 0 |
| 1.68 | Ремонт участков автомобильных дорог: д .Ходыни, д.Дубки, Д.Черенчицы , д. Гарь, д. Залучье-2 | Администрация Залучского сельского поселения | 1,69 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,4 |
| 1.69 | Ремонт участков автомобильных дорог: д.Заробье, д. Коровитчино | Администрация Залучского сельского поселения | 0,6 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,6 |

1.5 раздел «5. Цели, задачи и целевые показатели»    Подпрограммы «Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 г.г » муниципальной программы Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы »

- «5.Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы»

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 12 |  |
| 1 | Задача 1: Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Очистка автомобильных дорог местного значения от снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения планируемых к очистке от снега (км.) | 21,23 |  | 21,23 |  |  |  | 21,23 |  |  |  | 21,23 |  |  |  | 21,23 |  |  | 21,23 |  |  |  |  |  | 21,23 |  |  |  | 21,23 | 21,23 |  |  | 21,23 |  |  |  |
| 1.1.2 | Протяженность автомобильных дорог местного значения планируемых к посыпке песчано-соляной смесью (км.) | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21,23 |  |  |  |  |  | 21,23 |  |  |  | 21,23 | 21,23 |  |  | 21,23 |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Установка дорожных знаков и нанесение линий горизонтальной дорожной разметки(шт) | 0 |  |  |  | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.2.2 | Прочистка водоотводных канав, км | 0 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.2.3 | Планировка дорожного полотна, км | 0 |  |  |  | 7,8 |  |  |  | 7,8 |  |  |  | 21,23 |  |  | 0 |  | 21,23 |  |  |  |  | 21,23 |  |  |  | 21,23 |  | 21,23 |  |  | 21,23 |  |  |  |
| 1.2.4 | Восстановление профиля канав, км | 0 |  |  |  | 2,985 |  |  |  | 1,64 |  |  |  | 3,002 |  |  | 1,1 |  | 0,954 |  |  |  |  | 0,228 |  |  |  | 0,38 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.2.5 | Ремонт трубопереездов, пог.м | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45,0 |  |  |  | 12,0 |  |  | 18,0 |  | 9,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9,0 |  | 9,0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.2.6 | Установка указателей улиц, шт | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.2.7 | Укрепление обочин автомобильных дорог ,кв.м | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,196 |  | 0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  | 0 |  | 60,0 |  |  |  |
| 1.3. | Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения, оплата услуг по проведению закупок, , оценка сооружений, экспертиза смет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации(км) | 6,6 |  |  |  | 10,6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.3.2 | Процент зарегистрированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 46 |  |  |  | 80,39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.3.3 | Изготовление межевых планов, % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.3.4 | Оплата услуг по оказанию правового и организационно-технического сопровождения процедуры проведения закупки(аукцион по ремонту дорог),100% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.3.5 | Оценка сооружений, % |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.3.6 | Экспертиза смет, % |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 1.3.7 | Изготовление смет |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |

1.6 раздел  « 6.Объемы и источники финансирования подпрограммы»

-6.Объемы и источники финансирования подпрограммы:

Источником финансирования программы являются областной бюджет и  бюджет  Залучского сельского поселения.

По годам реализации финансирование подпрограммы составляет:

|  | Год; Источник финансирования (тыс.руб.). Федеральный бюджет; Областной бюджет; Бюджет муниципального района; Бюджет поселения; Внебюджетные средства; Всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 2014; 0; 0; 0; 220,8; 0; 220,8. 2015; 0; 256,4; 0; 890,5; 0; 1146,9. 2016; 0; 0; 0; 619,1; 0; 619,1. 2017; 0; 76,0; 0; 347,02; 0; 423,02. 2018; 0; 0; 0; 598,35; 0; 598,35. 2019; 0; 0; 0; 878,8; 0; 878,8. 2020; 0; 0; 0; 583,3; 0; 583,3. 2021; 0; 0; 0; 881,2; 0; 881,2. 2022; 0; 0; 0; 630,8; 0; 630,8. 2023; 0; 0; 0; 583,8; 0; 583,8. |
| --- | --- |

1.7 раздел мероприятия Подпрограммы «Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 г.г.»  муниципальной  программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы »

»

МЕРОПРИЯТИЯ

Подпрограммы «Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 г.г.»  муниципальной  программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы »

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Протяжённость, (км), Длина ( пог. м) | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  | Источник финанси-рования |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |  | 2023 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  |  | 16 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Очистка автомобильных дорог местного значения от снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Автомобильные дороги местного значения планируемые к очистке от снега и обработке песчаной соляной смесью |  | Администрация Залучского сельского поселения | 21,23 | 1.1.1-1.1.2 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 120,8 |  | 64,9 |  | 196,9 |  | 170,01 |  | 213,16 |  | 236,5 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |
| 1.2 | Благоустройство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Установка дорожных знаков и нанесение линий горизонтальной дорожной разметки, шт |  | Администрация Залучского сельского поселения | 18 | 1.2.1 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 92,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Прочистка водоотводных канав |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,4 | 1.2.2 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 13,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Профилирование дорожного полотна |  | Администрация Залучского сельского поселения | 5,8 | 1.2.3 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 30,0 |  | 50,0 |  | 26,0 |  | 0 |  | 23,8 |  | 133,4 |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |
| 1.2.4 | Восстановление профиля канав: с.Залучье, ул.Советская |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,325 | 1.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 94,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 5,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Восстановление профиля канав: с.Залучье, ул.Рендакова |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,27 | 1.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 78,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 4,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Восстановление профиля канав: с.Залучье, переулок Советский |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,28 | 1.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 82,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 4,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Восстановление профиля канав: д. Пустошка |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,16 | 1..2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 37.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Восстановление профиля канав: с. Залучье ул. Советская |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,57 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 72,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Восстановление профиля канав: д. Пинаевы Горки ул. Садовая |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,8 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 93,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Восстановление профиля канав: д. Шумилкино |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,42 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 80,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Восстановление профиля канав и ремонт трубоперезда д. Пинаевы Горки ул. Центральная |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,4/9,0 | 1.2.4-1.2.5 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 80,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.12 | Восстановление профиля канав д. Пинаевы Горки ул. Хуторская,ул. Новая, с.Залучье пер. Аптекарский |  | Администрация Залучского сельского поселения | 1,24 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 87,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.13 | Ремонт трубоперезда д. Пинаевы Горки ул.Садовая, ул. Зелёная |  | Администрация Залучского сельского поселения | 18,0 | 1.2.5 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 99,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.14 | Ремонт трубоперезда д. Пинаевы Горки ул. Новая, с.Залучье ул. Школьная |  | Администрация Залучского сельского поселения | 18,0 | 1.2.5 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 98,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.15 | Восстановление профиля канав: с.Залучье, ул.Рендакова, пере.Советский, ул.Мельничная |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,732 | 1.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.16 | Восстановление профиля канав: д. Шотово |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,9 | 1.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.17 | Восстановление профиля канав: д Черенчицы |  | Администрация Залучского сельского поселения | 1,07 | 1.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.18 | Восстановление профиля канав, ремонт трубо переезда: д. Шумилкино |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,3/0,06 | 1.2.4-1.2.5 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.19 | Ремонт трубоперезда: с.Залучье, ул.Рендакова |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,006 | 1.2.5 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33,82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.20 | Установка указателей улиц,шт |  | Администрация Залучского сельского поселения | 6 | 1.2.6 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.21 | Устройство трубопереезда и восстановление профиля водоотводной канавы, д. Шотово, | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,006/1,1 |  | 1.2.4-1.2.5 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99,99 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.22 | Устройство трубопереездов, д. Черенчицы и д.Дубки | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,012 п.м. |  | 1.2.5 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.23 | Восстановление профиля канав, п.Шубино |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,192 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.24 | Восстановление профиля канав, д. Ляховичи, ул.Центральная |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,266 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.25 | Восстановление профиля канав, с.Залучье ул. Васильева, ул.Ковшовой, ул.Молодёжная |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,3 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84,2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.26 | Восстановление профиля канав, д. Ляховичи, ул.Береговая |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,196 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.27 | Укрепление обочин с.Залучье ул.Советская |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 1.2.7 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 94,8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.28 | Ремонт трубоперезда д.Средняя Ловать |  | Администрация Залучского сельского поселения | 9п.м | 1.2.5 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25,4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.29 | Восстановление профиля канав, п.Шубино |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,228 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99,9 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.30 | Восстановление профиля канав, п.Шубино |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,3 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99,9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.31 | Восстановление профиля канав :с.Залучье ул.Молодежная |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,3 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 144,7 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.32 | Устройство трубопереезда в д. Пинаевы Горки ул.Зелёная |  | Администрация Залучского сельского поселения | 9п.м | 1.2.5 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 137,8 | 0 |
| 1.2.33 | Укрепление обочин с.Залучье ул. Советская |  | Администрация Залучского сельского поселения | 60 кв.м | 2.2.7 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120,0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.234 | Укрепление обочин с.Залучье ул. Поливановой |  | Администрация Залучского сельского поселения | 40 кв.м | 2.2.7 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 88.8 |
| 1.2.35 | Восстановление профиля канав д. Пустошка/, Устройство трубопереезда |  | Администрация Залучского сельского поселения | 80м/9 п.м | 2.2.4 2.2.5 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 124,0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.3. | Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения, изготовление межевых планов, оплата услуг по проведению закупок, оценка сооружений, экспертиза смет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации |  | Администрация Залучского сельского поселения | 32 дороги-18,4 | 1.3.1 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 100,0 |  | 272,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Оценка сооружений, шт |  | Администрация Залучского сельского поселения | 60 | 1.3.3 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 117,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Изготовление межевых планов,шт |  | Администрация Залучского сельского поселения | 50 | 1.3.2 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.3.4 | Оплата услуг по оказанию правового и организационно-технического сопровождения процедуры проведения закупки(аукцион по ремонту дорог) |  | Администрация Залучского сельского поселения | 100 | 1.3.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25,0 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 | 25,0 |
| 1.3.5 | Экспертиза смет, руб |  | Администрация Залучского сельского поселения | 3 | 1.3.5 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 3,0 |  | 6,0 |  | 72,0 |  | 25,2 |  | 18,2 |  |  | 25,0 | 40,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |
| 1.3.6 | Изготовление смет, руб. |  | Администрация Залучского сельского поселения | 10 | 1.3.7 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 27,5 |  |  | 28,0 | 30,0 |

2. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Залучский вестник».

Глава сельского поселения                                                          Е.Н.Пятина