Российская Федерация

Новгородская область Старорусский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от      №      ПРОЕКТ

с. Залучье

О внесении изменений в Муниципальную программу «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Залучского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Залучского сельского поселения от 01.10.2013 № 136  Администрация Залучского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  паспорт муниципальной программы Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы», утвержденной  постановлением Администрации Залучского сельского поселения от 12.11.2013 № 146, изложив    в новой  редакции :

1.3 раздел  Мероприятия  муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023годы »

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023годы »

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Протяжён-ность, (км), Длина ( пог. м) |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  | Источник финанси-рования |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Задача 1: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | Администрация Залучского сельского поселения |  |  | 1.1 |  | Областной бюджет |  | 320,6 | 758,6 | 429,0 | 1768,0 | 880,0 | 1787,0 | 1754,0 | 2604,0 | 1736,0 | 1736,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 225,9 | 52,3 | 22,6 | 492,28 | 255,45 | 197,8 | 442,0 | 312,6 | 441,10 | 508,0 |
| 2 | Задача 2: Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация программы «Содержание автомобильных дорог местного значения | Администрация Залучского сельского поселения |  | 2.1-2.2.5 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 256,4 | 0 | 76,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 220,8 |  | 890,5 | 619,1 | 347,02 | 598,35 | 878,8 | 583,3 | 1056,1 | 630,8 | 583,8 |

1.6 раздел  « 6.Объемы и источники финансирования подпрограммы»

-6.Объемы и источники финансирования подпрограммы:

Источником финансирования программы являются областной бюджет и  бюджет  Залучского сельского поселения.

По годам реализации финансирование подпрограммы составляет:

|  | Год; Источник финансирования (тыс.руб.). Федеральный бюджет; Областной бюджет; Бюджет муниципального района; Бюджет поселения; Внебюджетные средства; Всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 2014; 0; 0; 0; 220,8; 0; 220,8. 2015; 0; 256,4; 0; 890,5; 0; 1146,9. 2016; 0; 0; 0; 619,1; 0; 619,1. 2017; 0; 76,0; 0; 347,02; 0; 423,02. 2018; 0; 0; 0; 598,35; 0; 598,35. 2019; 0; 0; 0; 878,8; 0; 878,8. 2020; 0; 0; 0; 583,3; 0; 583,3. 2021; 0; 0; 0; 881,2; 0; 881,2. 2022; 0; 0; 0; 630,8; 0; 630,8. 2023; 0; 0; 0; 583,8; 0; 583,8. |
| --- | --- |

1.7 раздел мероприятия Подпрограммы «Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 г.г.»  муниципальной  программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы »

»

МЕРОПРИЯТИЯ

Подпрограммы «Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 г.г.»  муниципальной  программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы »

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Протяжённость, (км), Длина ( пог. м) | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  | Источник финанси-рования |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |  | 2023 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  |  | 16 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Очистка автомобильных дорог местного значения от снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Автомобильные дороги местного значения планируемые к очистке от снега и обработке песчаной соляной смесью |  | Администрация Залучского сельского поселения | 21,23 | 1.1.1-1.1.2 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 120,8 |  | 64,9 |  | 196,9 |  | 170,01 |  | 213,16 |  | 236,5 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |
| 1.2 | Благоустройство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Установка дорожных знаков и нанесение линий горизонтальной дорожной разметки, шт |  | Администрация Залучского сельского поселения | 18 | 1.2.1 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 92,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Прочистка водоотводных канав |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,4 | 1.2.2 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 13,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Профилирование дорожного полотна |  | Администрация Залучского сельского поселения | 5,8 | 1.2.3 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 30,0 |  | 50,0 |  | 26,0 |  | 0 |  | 23,8 |  | 133,4 |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |
| 1.2.4 | Восстановление профиля канав: с.Залучье, ул.Советская |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,325 | 1.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 94,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 5,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Восстановление профиля канав: с.Залучье, ул.Рендакова |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,27 | 1.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 78,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 4,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Восстановление профиля канав: с.Залучье, переулок Советский |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,28 | 1.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 82,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 4,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Восстановление профиля канав: д. Пустошка |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,16 | 1..2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 37.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Восстановление профиля канав: с. Залучье ул. Советская |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,57 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 72,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Восстановление профиля канав: д. Пинаевы Горки ул. Садовая |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,8 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 93,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Восстановление профиля канав: д. Шумилкино |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,42 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 80,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Восстановление профиля канав и ремонт трубоперезда д. Пинаевы Горки ул. Центральная |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,4/9,0 | 1.2.4-1.2.5 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 80,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.12 | Восстановление профиля канав д. Пинаевы Горки ул. Хуторская,ул. Новая, с.Залучье пер. Аптекарский |  | Администрация Залучского сельского поселения | 1,24 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 87,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.13 | Ремонт трубоперезда д. Пинаевы Горки ул.Садовая, ул. Зелёная |  | Администрация Залучского сельского поселения | 18,0 | 1.2.5 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 99,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.14 | Ремонт трубоперезда д. Пинаевы Горки ул. Новая, с.Залучье ул. Школьная |  | Администрация Залучского сельского поселения | 18,0 | 1.2.5 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 98,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.15 | Восстановление профиля канав: с.Залучье, ул.Рендакова, пере.Советский, ул.Мельничная |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,732 | 1.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.16 | Восстановление профиля канав: д. Шотово |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,9 | 1.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.17 | Восстановление профиля канав: д Черенчицы |  | Администрация Залучского сельского поселения | 1,07 | 1.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.18 | Восстановление профиля канав, ремонт трубо переезда: д. Шумилкино |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,3/0,06 | 1.2.4-1.2.5 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.19 | Ремонт трубоперезда: с.Залучье, ул.Рендакова |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,006 | 1.2.5 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33,82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.20 | Установка указателей улиц,шт |  | Администрация Залучского сельского поселения | 6 | 1.2.6 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.21 | Устройство трубопереезда и восстановление профиля водоотводной канавы, д. Шотово, | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,006/1,1 |  | 1.2.4-1.2.5 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99,99 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.22 | Устройство трубопереездов, д. Черенчицы и д.Дубки | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,012 п.м. |  | 1.2.5 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.23 | Восстановление профиля канав, п.Шубино |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,192 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.24 | Восстановление профиля канав, д. Ляховичи, ул.Центральная |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,266 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.25 | Восстановление профиля канав, с.Залучье ул. Васильева, ул.Ковшовой, ул.Молодёжная |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,3 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84,2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.26 | Восстановление профиля канав, д. Ляховичи, ул.Береговая |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,196 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.27 | Укрепление обочин с.Залучье ул.Советская |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 1.2.7 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 94,8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.28 | Ремонт трубоперезда д.Средняя Ловать |  | Администрация Залучского сельского поселения | 9п.м | 1.2.5 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25,4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.29 | Восстановление профиля канав, п.Шубино |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,228 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99,9 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.30 | Восстановление профиля канав, п.Шубино |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,3 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99,9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.31 | Восстановление профиля канав :с.Залучье ул.Молодежная |  | Администрация Залучского сельского поселения | 0,3 | 1.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 144,7 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.32 | Устройство трубопереезда в д. Пинаевы Горки ул.Зелёная |  | Администрация Залучского сельского поселения | 9п.м | 1.2.5 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 137,8 | 0 |
| 1.2.33 | Укрепление обочин с.Залучье ул. Советская |  | Администрация Залучского сельского поселения | 60 кв.м | 2.2.7 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120,0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.234 | Укрепление обочин с.Залучье ул. Поливановой |  | Администрация Залучского сельского поселения | 40 кв.м | 2.2.7 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 88.8 |
| 1.2.35 | Восстановление профиля канав д. Пустошка/, Устройство трубопереезда |  | Администрация Залучского сельского поселения | 80м/9 п.м | 2.2.4 2.2.5 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 124,0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.3. | Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения, изготовление межевых планов, оплата услуг по проведению закупок, оценка сооружений, экспертиза смет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации |  | Администрация Залучского сельского поселения | 32 дороги-18,4 | 1.3.1 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 100,0 |  | 272,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Оценка сооружений, шт |  | Администрация Залучского сельского поселения | 60 | 1.3.3 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 117,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Изготовление межевых планов,шт |  | Администрация Залучского сельского поселения | 50 | 1.3.2 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.3.4 | Оплата услуг по оказанию правового и организационно-технического сопровождения процедуры проведения закупки(аукцион по ремонту дорог) |  | Администрация Залучского сельского поселения | 100 | 1.3.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25,0 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 | 25,0 |
| 1.3.5 | Экспертиза смет, руб |  | Администрация Залучского сельского поселения | 3 | 1.3.5 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 3,0 |  | 6,0 |  | 72,0 |  | 25,2 |  | 18,2 |  |  | 25,0 | 40,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |
| 1.3.6 | Изготовление смет, руб. |  | Администрация Залучского сельского поселения | 10 | 1.3.7 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 27,5 |  |  | 28,0 | 30,0 |

2. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Залучский вестник».

Глава сельского поселения                                                          Е.Н.Пятина