

**Российская Федерация**

**Новгородская область Старорусский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 09.01.2025 № 1

с. Залучье

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в паспорт Муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2022-2027 годы»** |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь [Порядк](file:///C:\Users\user\Пользователь\Downloads\Программа%20по%20повышению%20эффективности%20бюджетных%20расходов.doc#Par32)ом принятия решений о разработке муниципальных программ Залучского сельского поселения, их формирования и реализации, утверждённым постановлением Администрации Залучского сельского поселения от 01.10.2013 № 136 Администрация Залучского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в паспорт муниципальной программы Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2022-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации Залучского сельского поселения от 18.10.2021 № 79 (с изм. от 12.01.2024 № 2), изложив в прилагаемой редакции:

- раздел «5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы»

**«5.Цели, задачи и целевые показатели»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ***Цель: Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | |
| 1. | ***Задача 1: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | |
| 1.1. | Протяжённость планируемых к ремонту автомобильных дорог местного значения (км.) | 2,863 | 1,9 | 0,35 | 0,3 | 1,16 | 0 |
| 1,2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяжённости автомобильных дорог (%) | 10,7 | 7,07 | 1,3 | 1,2 | 4,32 | 0 |
| 2 | ***Задача 2: Содержание автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | |
| 2.1 | ***Очистка автомобильных дорог местного значения от снега. Летнее содержание дорог*** | | | | | | |
| 2.1.1 | Протяжённость автомобильных дорог местного значения планируемых к очистке от снега (км.) | 21,23 | 21,23 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 |
| 2.1.2 | Протяжённость автомобильных дорог местного значения планируемых к посыпке песком (км.) | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 |
| 2.1.3 | Профилирование дорожного полотна | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| 2.2 | ***Благоустройство автомобильных дорог*** | | | | | | |
| 2.2.5 | Ремонт трубопереездов, пог.м | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | ***Оплата услуг по проведению закупок, оценка сооружений, экспертиза смет, строительный контроль*** | | | | | | |
| 2.3.1 | Оплата услуг по оказанию правового и организационно-технического сопровождения процедуры проведения закупки (аукцион по ремонту дорог),100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3.2 | Изготовление смет, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3.3 | Экспертиза смет, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3.4 | Оплата услуг по строительному контролю за выполнением работ по ремонту дорог | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

-раздел «8. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации»

**8.Объемы и источники финансирования программы:**

Источником финансирования программы является областной бюджет и бюджет Залучского сельского поселения.

По годам реализации финансирование программы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 0 | 2503,0 | 0 | 1306,2 | 0 | 3809,2 |
| 2023 | 0 | 2231,0 | 0 | 1585,4 | 0 | 3816,4 |
| 2024 | 0 | 2265,0 | 0 | 1861,1 | 0 | 4126,1 |
| 2025 | 0 | 2176,0 | 0 | 1686,8 | 0 | 3862,8 |
| 2026 | 0 | 1451,0 | 0 | 1448,8 | 0 | 2899,8 |
| 2027 | 0 | 1451,0 | 0 | 1921,4 | 0 | 3372,4 |
| итого | 0 | 12077,0 | 0 | 9809,7 | 0 | 21886,7 |

- раздел «Мероприятия муниципальной программы»

**13. Мероприятия муниципальной программы**

Программа реализуется в соответствии с **приложением к муниципальной программе**.

**Приложение**

к программе «**Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2022-2027 годы»**

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2022-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Протяжённость, (км),  Длина (пог.м) | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ***Задача 1: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | Администрация Залучского сельского поселения |  | 1.1 | Областной бюджет | 2503,0 | 2231,0 | 1132,5 | 1088,0 | 725,5 | 725,5 |
| Бюджет Залучского с/п | 496,0 | 445,0 | 1430,2 | 1182,4 | 962,5 | 1435,1 |
| 2 | ***Задача 2: Содержание автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Реализация программы «Содержание автомобильных дорог местного значения | Администрация Залучского сельского поселения |  | 2.1-2.2.5 | Областной бюджет | 0 | 0 | 1132,5 | 1088,0 | 725,5 | 725,5 |
| Бюджет Залучского с/п | 810,2 | 1140,4 | 430,9 | 504,4 | 486,3 | 486,3 |
|  | итого |  |  |  |  | 3809,2 | 3816,4 | 4126,1 | 3862,8 | 2899,8 | 3372,4 |

**Подпрограмма**

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2022-2027 г.г.» муниципальной программы Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2022-2027 годы»

Паспорт подпрограммы

**1.Ответственный исполнитель подпрограммы:** Администрация Залучского сельского поселения (далее - Администрация).

**2. Соисполнители подпрограммы:** подрядные организации, определённые по итогам торгов, проведённых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**3. Задачи и целевые показатели подпрограммы**

-раздел 3.Цели, задачи и целевые показатели

**«3.Цели, задачи и целевые показатели»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ***Цель: Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | |
| 1. | ***Задача 1: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | |
| 1.1. | Протяжённость планируемых к ремонту автомобильных дорог местного значения (км.) | 2,863 | 1,9 | 0,35 | 0,41 | 1,16 | 1,51 |
| 1,2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяжённости автомобильных дорог (%) | 10,7 | 7,07 | 1,3 | 1,4 | 4,32 | 4,2 |

**4.Основными источниками информации по целевым показателям являются**

Данные государственного (федерального) статистического наблюдения 3-ДГ» Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Сроки реализации подпрограммы** | 2022-2027 годы |

**«6.Объемы и источники финансирования подпрограммы»:**

Источником финансирования подпрограммы является областной бюджет и бюджет Залучского сельского поселения.

По годам реализации финансирование подпрограммы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (тыс.руб.) | | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 0 | 2503,0 | 0 | 496,0 | 0 | 2999,0 |
| 2023 | 0 | 2231,0 | 0 | 445,0 | 0 | 2676,0 |
| 2024 | 0 | 1132,5 | 0 | 1430,2 | 0 | 2562,7 |
| 2025 | 0 | 1088,0 | 0 | 901,4 | 0 | 1989,4 |
| 2026 | 0 | 725,5 | 0 | 962,5 | 0 | 1688,0 |
| 2027 | 0 | 725,5 | 0 | 1435,1 | 0 | 2160,6 |
| итого | 0 | 8405,5 | 0 | 5670,2 | 0 | 14075,7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения и, как следствие, снижение количества дорожно-транспортных происшествий |

**8. Мероприятия подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в соответствии с **приложением.**

**Приложение**

**К Подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог**

**местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2022-2027 г.г.» муниципальной программы «Совершенствование и содержание**

**автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения**

**на 2022-2027 годы »**

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2022-2027 г.г.» муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2022-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Протяжён-ность, (км),  Длина (пог.м) | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ***Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги с.Залучье пер. Советский , | Администрация Залучского сельского поселения | 0,168 | 1.1 | Областной бюджет | 131,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги с.Залучье ул. Советская | Администрация Залучского сельского поселения | 0,07 | 1,1 | Областной бюджет | 31,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги с.Залучье ул. Мельничная | Администрация Залучского сельского поселения | 0,07 | 1.1 | Областной бюджет | 89,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Ремонт участка автомобильной дороги с.Залучье пер. Аптекарский | Администрация Залучского сельского поселения | 0,139 | 1.1 | Областной бюджет | 123,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Ремонт участка автомобильной дороги д. Пинаевы Горки ул. Зелёная | Администрация Залучского сельского поселения | 0,29 | 1.1 | Областной бюджет | 231,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Ремонт участка автомобильной дороги д. Пинаевы Горки ул. Хуторская | Администрация Залучского сельского поселения | 0,471 | 1.1 | Областной бюджет | 501,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 26,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Ремонт участка автомобильной дороги д. Ляховичи ул. Береговая | Администрация Залучского сельского поселения | 0,26 | 1.1 | Областной бюджет | 209,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Ремонт участка автомобильной дороги д. Шотово | Администрация Залучского сельского поселения | 0,48 | 1.1 | Областной бюджет | 377,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 19,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Ремонт участка автомобильной дороги д. Заробье | Администрация Залучского сельского поселения | 0,097 | 1.1 | Областной бюджет | 126,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Ремонт участка автомобильной дороги д. Дубки (от автомобильной дороги подъезд к д. Дубки от дома №30 по населённому пункту) | Администрация Залучского сельского поселения | 0,43 | 1.1 | Областной бюджет | 560,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 39,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Ремонт участка автомобильной дороги д. Дубки (от д.21 до поворота перед д. 41) | Администрация Залучского сельского поселения | 0,094 | 1.1 | Областной бюджет | 122,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Ремонт участка автомобильной дороги д. Дубки (от границы участка д.3 до конца дороги) | Администрация Залучского сельского поселения | 0,094 | 1.1 | Бюджет поселения | 131,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Ремонт участка автомобильной дороги Д. Ляховичи ул.Луговая | Администрация Залучского сельского поселения | 0,1 | 1.1 | Бюджет поселения | 125,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Ремонт участка автомобильной дороги д. Рыто | Администрация Залучского сельского поселения | 0,1 | 1.1 | Бюджет поселения | 93,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Ремонт участка автомобильной дороги д. Дубки | Администрация Залучского сельского поселения | 0,05 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 68,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | Ремонт участков автомобильной дороги в д. Заробье | Администрация Залучского сельского поселения | 0,278 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 382,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | Ремонт участков автомобильной дороги в с. Залучье по ул. Васильева | Администрация Залучского сельского поселения | 0,211 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 285,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | Ремонт участка автомобильной дороги в  д. Коровитчино | Администрация Залучского сельского поселения | 0,166 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 219,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.19 | Ремонт участка автомобильной дороги:  п. Шубино | Администрация Залучского сельского поселения | 0,43 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 528,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 27,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Ремонт участков автомобильной дороги:  в с..Залучье по ул. Молодёжная | Администрация Залучского сельского поселения | 0,525 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 501,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.21 | Ремонт участков автомобильной дороги:  в д. Дубки от д.36 до перекрёстка за д. 40, от д. 41 до д. 47, общей протяжённостью 215 метров, шириной 3 метра | Администрация Залучского сельского поселения | 0,215 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 245,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 95,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт участка дороги в д. Омычкино | Администрация Залучского сельского поселения | 0,150 | 1.1 | Бюджет поселения | 0 | 244,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.22 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: Новгородская область, Старорусский район, д. Пинаевы Горки, ул. Садовая, протяжённость 350 м., ширина 4 м. | Администрация Залучского сельского поселения | 0,35 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 1132,5 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 844,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.23 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: Новгородская область, Старорусский район, д. Ляховичи подъезд к ул. Луговая | Администрация Залучского сельского поселения | 0,12 | 1.1 | Бюджет поселения | 0 | 0 | 396,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.24 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: Новгородская область, Старорусский район, д. Средняя Ловать подъезд к д. 5 | Администрация Залучского сельского поселения | 0,085 | 1.1 | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.25 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: д. Шумилкино, протяжённость 265 м., ширина 4 м. | Администрация Залучского сельского поселения | 0,265 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 1088,0 |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |  | 901,4 |  |  |
| 1.26 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: Новгородская область, Старорусский район, д. Пинаевы Горки, ул. Новая, протяжённость 220 м., ширина 3,45 м | Администрация Залучского сельского поселения | 0,22 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 725,5 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 189,70 | 0 | 38,2 | 0 |
| 1.27 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: д. Залучье-2. | Администрация Залучского сельского поселения | 0,51 | 1.1 | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 924,3 | 0 |
| 1.28 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: с. Залучье, ул. Победы | Администрация Залучского сельского поселения | 1,16 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725,5 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,2 |
| 1.29 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: д. Коровитчино проезд Школьный | Администрация Залучского сельского поселения | 0,145 | 1.1 | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 281,0 | 0 | 0 |
| 1.30 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: подъезд к д. Средняя Ловать | Администрация Залучского сельского поселения | 0,35 | 1.1 | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396,9 |

**Подпрограмма**

**«Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2022-2027 годы » муниципальной программы Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2022-2027 годы »**

**Паспорт подпрограммы**

**1.Ответственный исполнитель подпрограммы:** Администрация Залучского сельского поселения (далее - Администрация).

**2. Соисполнители подпрограммы:** подрядные организации, определённые по итогам торгов, проведённых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**3. Задачи и целевые показатели подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ***Задача 1: Содержание автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | |
| 1.1 | ***Очистка автомобильных дорог местного значения от снега. Летнее содержание автомобильных дорог*** | | | | | | |
| 1.1,1 | Протяжённость автомобильных дорог местного значения планируемых к очистке от снега (км.) | 21,23 | 21,23 | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 27,25 |
| 1.1.2 | Протяжённость автомобильных дорог местного значения планируемых к посыпке песком (км.) | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 |
| 1.2 | ***Благоустройство автомобильных дорог*** | | | | | | |
| 1.2.1 | Ремонт трубопереездов, кол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Организация дорожного движения (установка дорожных знаков, нанесение разметки), % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Востановление профиля канав (услуги экскаватора),% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | ***Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения, изготовление межевых планов, оплата услуг по проведению закупок, оценка сооружений, экспертиза смет*** | | | | | | |
| 1.3.1 | Услуги по оказанию правового и организационно-технического сопровождения процедуры проведения закупки (аукцион по ремонту дорог), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.3.2 | Изготовление смет, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.3.3 | Экспертиза смет, % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 1.3.4 | Услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту дорог, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.3.5 | Услуги по проведению кадастровых работ по уточнению границ, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |

**4.Основными источниками информации по целевым показателям являются**

Данные государственного (федерального) статистического наблюдения 3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

|  |  |
| --- | --- |
| **5.Сроки реализации подпрограммы** | 2022-2027 годы |

**6.Объемы и источники финансирования подпрограммы:**

Источником финансирования программы являются областной бюджет и бюджет Залучского сельского поселения.

По годам реализации финансирование подпрограммы составляет:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Источник финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | Федеральный  бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 2022 | 0 | 0 | 0 | 810,2 | 0 | 810,2 | | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1140,4 | 0 | 1140,4 | | 2024 | 0 | 1132,5 | 0 | 430,9 | 0 | 1563,4 | | 2025 | 0 | 1088,0 | 0 | 504,4 | 0 | 1592,4 | | 2026 | 0 | 725,5 | 0 | 486,3 | 0 | 1211,8 | | 2027 | 0 | 725,5 | 0 | 486,3 | 0 | 1211,8 | | итого | 0 | 3671,5 | 0 | 3858,5 | 0 | 7530,0 | |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения и, как следствие, снижение количества дорожно-транспортных происшествий |

**8. Мероприятия подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в соответствии с **приложением.**

**Приложение**

**к подпрограмме «Содержание автомобильных дорог местного значения**

**на территории Залучского сельского поселения на 2022-2027 г.г»**

**муниципальной программы** «**Совершенствование и содержание**

**автомобильных дорог местного значения Залучского сельского**

**поселения на 2022-2027 годы »**

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**Подпрограммы «Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2022-2027 годы» муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2022-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Протяжённость, (км),  Длина (пог. м),  %, Машина/час,  Количество | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ***Содержание автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ***Очистка автомобильных дорог местного значения от снега. Летнее содержание дорог.*** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Автомобильные дороги местного значения планируемые к очистке от снега и обработке песком | Администрация Залучского сельского поселения | 27,25 | 1.1.1-1.1.2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 566,25 | 438,0 | 362,75 | 362,75 |
| Бюджет поселения | 345,5 | 599,0 | 39,8 | 24,3 | 19,1 | 18,15 |
| 1.1.2 | Летнее содержание дорог. | Администрация Залучского сельского поселения | 27,25 | 1.1.3 | Областной бюджет | 0 | 0 | 566,25 | 650,0 | 362,75 | 362,75 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 30,1 | 33,0 | 19,1 | 18,15 |
| 1.2  1.2.1 | ***Благоустройство автомобильных дорог*** | | | | | | | | | | |
| Ремонт трубопереездов | Администрация Залучского сельского поселения | 1 | 1.2.1 | Бюджет поселения | 40,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Организация дорожного движения (установка дорожных знаков, нанесение разметки) | Администрация Залучского сельского поселения | 100% | 1.2.2 | Бюджет поселения | 28,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Востановление профиля канав (услуги экскаватора) | Администрация Залучского сельского поселения | 100% | 1.2.3 | Бюджет поселения | 0 | 0 | 197,5 | 322,0 | 320,0 | 320,0 |
| 1.3. | ***Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения, изготовление межевых планов, оплата услуг по проведению закупок, оценка сооружений, экспертиза смет*** | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Услуги по оказанию правового и организационно-технического сопровождения процедуры проведения закупки (аукцион по ремонту дорог) | Администрация Залучского сельского поселения | 100% | 1.3.1 | Бюджет поселения | 15,0 | 25,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.3.2 | Экспертиза смет, руб | Администрация Залучского сельского поселения | 100% | 1.3.2 | Бюджет поселения | 71,1 | 73,1 | 63,8 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 1.3.3 | Изготовление смет, руб. | Администрация Залучского сельского поселения | 100% | 1.3.3 | Бюджет поселения | 32,6 | 22,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4 | Услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту дорог | Администрация Залучского сельского поселения | 100% | 1.3.4 | Бюджет поселения | 56,7 | 52,0 | 43,7 | 35,1 | 38,1 | 38,1 |
| 1.3.5 | Услуги по проведению кадастровых работ по уточнению границ | Администрация Залучского сельского поселения | 100% | 1.3.5 | Бюджет поселения | 19,6 | 117,45 | 36,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого |  |  |  |  | 810,2 | 1140,4 | 1563,4 | 1592,4 | 1211,8 | 1211,8 |

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Залучский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Залучского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

**Глава Залучского сельского поселения Е.Н. Пятина**