Российская Федерация

Новгородская область Старорусский район

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЗАЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.03.2011  № 26

с. Залучье

Об  утверждении  Плана

противопаводковых

мероприятий на территории

Залучского сельского

поселения в 2011 году

В соответствии с пунктами 7 и 21 ч.1 ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях защиты населения и территории Залучского сельского поселения, а также обеспечения устойчивой работы предприятий, учреждений и организаций в период весеннего паводка 2011 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый  План противопаводковых мероприятий на территории Залучского сельского поселения в 2011 году.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Залучский вестник».

Глава сельского поселения                                                          З.В.Федорова

Утверждён

постановлением Администрации

Залучского сельского поселения

от  18.03.2011№ 26

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на территории Залучского

сельского поселения в 2011 году

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и проведению предупредительных и спасательных работ в период весеннего паводка на территории сельского поселения, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории | Администрация сельского поселения | до 20 марта |
| 2 | Создание необходимых запасов строительных материалов. Заключение договоров на их поставку(при необходимости) | Администрация сельского поселения | март-апрель |
| 3 | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, ликвидации нештатных и аварийных ситуаций | Администрация сельского поселения | до 20 марта |
| 4 | Организация наблюдения за уровнем воды с представлением информации в ЕДДС управления по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района | Администрация сельского поселения | в паводковый период |
| 5 | Организация работы с организациями, предприятиями, учреждениями по содержанию территорий, предупреждению образования несанкционированных стихийных свалок мусора и их ликвидации. Доведение информации о прогнозе подъема паводковых вод до руководителей организаций, предприятий, учреждений. | Администрация сельского поселения | март-апрель |