Российская   Федерация

НОВГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ   СТАРОРУССКИЙ РАЙОН                       АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  12.03.2012  № 63

с. Залучье

О мерах по защите населения и территории Залучского сельского поселения от возможных последствий весеннего паводка в 2012 году

В соответствии с пунктами 7 и 21 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях защиты населения и территории Залучского сельского поселения, а также обеспечения устойчивой работы предприятий, учреждений и организаций в период весеннего паводка 2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Залучского сельского поселения в 2012 году (далее план).

2. Организовать работу по выполнению плана с учетом возможности финансирования.

3. Передавать информацию о паводковой обстановке оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» по телефонам: 05,5-14,87.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Залучского сельского поселения Пятину Е.Н.

Глава  Администрации  Залучского                                                                                          сельского поселения                                                                   З.В.Федорова

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Залучского сельского поселения

от 12.02.3012 № 63

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на территории Залучского

сельского поселения в 2012 году

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и проведению предупредительных и спасательных работ в период весеннего паводка на территории Залучского сельского поселения, а так же оповещение населения в случае возможного подтопления территории | Органы местного самоуправления | до 20 марта |
| Создание необходимых запасов строительных материалов. Заключение договоров на их поставку(при необходимости) | Органы местного самоуправления | март-апрель |
| Организация наблюдения за уровнем воды с представлением информации в ЕДДС МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» | Органы местного самоуправления | в паводковый период |
| Доведение информации о прогнозе подъема паводковых вод до населения | Органы местного самоуправления | март-апрель |