Российская Федерация

Новгородская область Старорусский район

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЗАЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  18.02.2013   № 27                                                                                                                    с. Залучье

О внесении изменений в

Постановление Администрации                                                                                                           сельского поселения от 05.05.2012

№84

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Залучское сельское поселение,                                постановляю:

1.Внести изменения в постановление Администрации Залучского сельского поселения от 05.05.2012 № 84 «Об утверждении    адресной муниципальной Программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012-2014 г.г.»:

- изложив Мероприятия по реализации адресной муниципальной Программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012-2014 г.г.» в новой редакции;

- заменить в паспорте Программы слова «2013 – 1327,4 тыс.рублей» на слова «2013 – 1574,28 тыс.рублей»;

-заменить в разделе 5 слова «в 2013 -3,8 км» на слова «в 2013- 0,6 км»

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление подлежит опубликованию в газете «Залучский  вестник».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

Залучского сельского поселения                                                                          З.В.Федорова

Приложение

к  адресной муниципальной   Программе

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения на 2012-2014 г.г .»

Мероприятия

по реализации  адресной муниципальной   Программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012-2014 г.г .»

|  | № п/п |  | Мероприятия программы | Протяженность (км.) | Общий объём финан-сирова-ния (тыс.руб) | в том числе по годам, тыс.руб |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | Бюджет муниципального района |  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | 1. |  | Изготовление паспортов на автодороги | 24,7 | 850,0 | 250,0 | 250,0 | 350,0 | - | - | - | 250,0 | 250,0 | 350,0 |
|  |  | 2. | Изготовление сметной документации на ремонт дорог | 15,6 | 235,0 | 150,0 | 15,0 | 70,0 |  |  |  | 150,0 | 15,0 | 70,0 |

| 3. | Ремонт автомобильных дорог | 15,6 | 2969,08 | 907,4 | 1154,28 | 907,4 | 862,0 | 1096,566 | 862,0 | 45,4 | 57,714 | 45,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1 Замена водопропуска ул. Победы в с. Залучье |  | 295,5 | 295,5 | - | - | 280,7 |  |  | 14,8 |  |  |
|  | 3.2 Ремонт дорожного покрытия ул. Молодёжная в с. Залучье |  | 496,4 | 496,4 | - | - | 471,6 |  |  | 24,8 |  |  |
|  | 3.3 Ремонт дорожного покрытия д. Заробье |  | 75,8 | 75,8 |  |  | 72,0 |  |  | 3,8 |  |  |
|  | 3.4 Ремонт дорожного полотна ул. Мельничная в с. Залучье |  | 39,7 | 39,7 |  |  | 37,7 |  |  | 2,0 |  |  |
|  | 3.5Ремонт дорожного полотна ул. Советская в с. Залучье |  | 1574,28 | - | 1574,28 | - | - | 1096,566 | - | - | 57,714 | - |
| 4. | Содержание автомобильных дорог | 31,078 | 120,0 | 50,0 | 20,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 20,0 | 50,0 |
| ИТОГО: |  |  | 4309,08 | 1357,4 | 1574,28 | 1377,4 | 862,0 | 1096,566 | 862,0 | 495,0 | 477,714 | 515,4 |