- "

Российская Федерация

Новгородская область Старорусский район

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЗАЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  19.02.2013   № 28                                                                                                                                    с. Залучье

Об утверждении муниципальной целевой                                                                                  Программы «Капитальный ремонт дворовых                                                                             территорий  и подъездов к многоквартирным                                                                                      домам муниципального образования                                                                                               Залучское сельское поселение на 2013 - 2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Капитальный ремонт дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам муниципального образования Залучского сельского поселения на 2013 - 2014 годы» . - Оплату расходов, связанных с реализацией Программы осуществлять за счет и в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете МО Залучское сельское поселение. опубликование постановления в газете «Залучский вестник» - Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселения З.В.Федорова

Утверждено:

постановлением  администрации

Администрации Залучского сельского поселения

от 19.02.2013  №28

Муниципальная целевая программа

«Капитальный ремонт дворовых территорий  и подъездов к многоквартирным домам муниципального образования Залучское сельское поселение

на 2013 - 2014 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Капитальный ремонт дворовых территорий  и подъездов к многоквартирным домам муниципального образования Залучское сельское поселение на 2013 - 2014 годы"

- Паспорт

| Наименование целевой Программы | "Капитальный ремонт дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам муниципального образования Залучское сельское поселение на 2013 - 2014 годы" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Заказчик Программы | Администрация Залучского сельского поселения |
| Цели и задачи Программы | Цель: формирование жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, и повышение уровня благоустройства территорий. Задача: приведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к многоквартирным домам в удовлетворительное состояние |
| Срок реализации Программы | 2013 – 2014 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | Капитальный ремонт дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам (Приложение 2) |
| Исполнители Программы | Администрация Залучского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования составляет 31886 рублей, в том числе: - областной бюджет: 2013 г. – 15146 рублей; 2014 г. – 15146 рублей. местный бюджет: 2013 г. – 797 рублей; 2014 г. – 797 рублей. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Эффективность реализации Программы оценивается на основе показателя - доля отремонтированных дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам в общем количестве планируемых Программой к ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям: 2013 г. – 25,3процентов 2014 г. – 56,3 процентов |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

Одним из приоритетных направлений развития является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей на территории муниципального образования Залучское сельское поселение.

Необходимость разработки Программы вызвана критическим состоянием дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам. В настоящее время покрытия дворовых территорий находятся в неудовлетворительном состоянии, что подтверждается многочисленными жалобами жителей.

Данная проблема напрямую связана с недостаточным финансированием отрасли на протяжении многих лет. Финансирование мероприятий по содержанию и благоустройству территорий и дворовых проездов осуществляется за счет платежей, поступающих от населения в счет платы за содержание и ремонт жилья. До настоящего времени в связи с большим износом жилищного фонда данные средства   в полном объеме направляются на ремонт инженерных коммуникаций и конструктивных элементов жилых домов. Выделяемые средства на содержание и благоустройство территорий очень незначительны, поэтому работы по благоустройству практически не выполняются.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения благоустройства дворовых территорий.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства территории и создать условия для комфортного проживания граждан.

- 2. Основные цели и задачи

Основной целью Программы является формирование жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, и повышение уровня благоустройства территорий.

Задача Программы: приведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к многоквартирным домам в удовлетворительное состояние.

3. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2013- 2014 годы.

4. Система программных мероприятий

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования Залучское сельское поселение

Исполнителями по всем мероприятиям Программы являются: администрация  муниципального образования Залучское сельское поселение.

Программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных организаций различных форм собственности через механизм размещения муниципального заказа путем проведения аукционов и заключения муниципальных контрактов.

- 5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования составляет  31886 рублей, в том числе:

- областной бюджет:

2013 г. – 15146 рублей;

2014 г. – 15146 рублей.

местный бюджет:

2013 г. – 797 рублей;

2014 г. – 797 рублей.

Обоснование финансового обеспечения Программы сметная документация по мероприятиям.

- 6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик – администрация   муниципального образования Залучское сельское поселение

- Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование      средств,   направляемых       на      реализацию     Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы, осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

- 7. Оценка эффективности реализации Программы

При реализации мероприятий Программы будут отремонтированы дворовые территории многоквартирных домов, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов, что позволит повысить уровень благоустройства территорий, создаст комфортные условия для проживания жителей, обеспечит безопасность и удобство передвижения для населения, исключит случаи травматизма граждан.

Планируется отремонтировать 3 дворовых территории и 3 проезда к дворовым территориям, в том числе  в 2013 году – 1 дворовую территорию и 1 проезд к дворовой территории; в 2014 году – 2 дворовые территории и 2 проезда к дворовым территориям. (Приложение 2)

Эффективность реализации Программы рассчитывается Приложение 1 и оценивается на основе показателя - доля отремонтированных дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам в общем количестве планируемых Программой к ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям:

2013 г. –25,3   процентов;

2014 г. – 56,3 процентов.

Приложение 1

МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальной целевой Программы

"Капитальный ремонт дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам муниципального образования  Залучское сельское поселения

на 2013 - 2014 годы

Оценка эффективности реализации Программы производится  на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

If If

E   =    _______  х  100% ,

In

где:

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

Приложение 2

| Наименование муниципального образования | Год реализации мероприятий | Дворовые территории, подлежащие ремонту |  | Проезды к дворовым территориям, подлежащие ремонту |  |  |  | Общая потребность в финансировании Мероприятий, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, шт. | Площадь, м2 | Количество, шт. |  | Площадь, м2 |  |  |
| Муниципальное образование Залучское сельское поселение | 2013 | 1 | 260 | 1 |  | 30 |  | 15943 |
|  | 2014 | 2 | 450 | 2 |  | 120 |  | 15943 |
|  | 2013-2014 | 3 | 710 | 3 |  | 150 |  | 31886 |
| Адрес многоквартирного жилого дома | снос сарая, ДхШхВ | строительство сарая, ДхШхВ | устройство покрытия ПГС, м2 | устройство покрытия тротуарной плиткой, м2 |  |  | устройство подъезда, м2 | площадь дворовой территории |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Залучье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Мельничная д.3 | 20,2х5,35х6 | 16х4х2,5 | 545,40 | 30,00 |  |  | 208,00 | 545,40 |
| ул. Молодежная д. 6 | 21,8х4,8х3,5 |  | 262,50 | 35,25 |  |  | 208,00 | 262,50 |
| ул. Молодежная д. 8 |  |  | 305,73 | 38,20 |  |  | 208,00 | 305,73 |
| ул. Молодежная д. 10 |  |  | 208,10 | 34,30 |  |  | 208,00 | 208,10 |
| ул. Молодежная д. 12 |  |  | 502,00 | 60,30 |  |  | 208,00 | 502,00 |
| ул. Молодежная д. 7а |  |  | 998,25 | 108,90 |  |  | 558,00 | 998,25 |
| пос. Черемушский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Песчаная, д. 24 |  |  | 640,00 | 50,00 |  |  | 120,00 | 640,00 |