Российская Федерация

Новгородская область Старорусский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.06.2014  № 36

с. Залучье

О внесении изменений в постановление № 145 от 12.11.2013 года «О муниципальной программе Залучского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы»

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Залучского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Залучского сельского поселения от 01.10.2013 № 136 и Перечнем муниципальных программ Залучского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Залучского сельского поселения от 01.11.2013 № 80-рг

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Залучского сельского поселения от 12.11.2013 № 145 «О муниципальной программе Залучского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы».

Изложив раздел «Мероприятия подпрограммы «Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения» муниципальной программы Залучского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения на 2014 – 2016гг.», в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Залучский вестник».

Глава сельского поселения        З.В.Федорова

Мероприятия подпрограммы

«Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения» муниципальной программы Залучского сельского поселения

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения

на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт элементов благоустройства | Администрация поселения | 2014-2016 годы | 1.1. | бюджет поселения | 237,3 | 48,1 | 260,1 |
| 1.2. | Обкос населенных пунктов | Администрация поселения | 2014-2016 годы | 1.2. | бюджет поселения | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 1.3. | Заключение догово-ров на уборку терри-торий поселения | Администрация поселения | 2014-2016 годы | 1.3. | бюджет поселения | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 1.4 | Содержание мест массового купания | Администрация поселения | 2014-2016 годы | 1.4 | бюджет поселения | 4,2 |  |  |
| 1.5 | Лабораторные исследования проб воды из источников водоснабжения | Администрация поселения | 2014-2016 годы | 1.5 | бюджет поселения | 18,6 |  |  |