Российская Федерация

Новгородская область Старорусский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.08.2014  № 64

с. Залучье

О внесении изменений в муниципальную Программу Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы»

Администрация Залучского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы », утвержденную постановлением Администрации Залучского сельского поселения от 12.11.2013 №146 (далее Программа):

1.1 В пункте 5  паспорта   Программы «Цели , задачи и целевые показатели», заменить:

В графе 4:

В строке 1.1 цифру «0,6» на цифру «1,03»

В строке 1.2 цифру «3,7» на цифру «3,8»

1.2 В пункте «  Объемы и источники финансирования   программы»   паспорта Программы  заменить:

-словосочетание «  бюджет муниципального района» на  «областной бюджет»;

-цифру «1976,6 « на цифру «2238,2»;

-раздел «по годам реализации  финансирование программы составляет» изложить в новой редакции:

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 320,6 | 0 | 0 | 446,7 | 0 | 767,3 |
| 2015 | 350,8 | 0 | 0 | 529,6 | 0 | 880,4 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 590,5 | 0 | 590,5 |
| ВСЕГО: | 671,4 | 0 | 0 | 1565,8 | 0 | 2238,2 |

1.3 Изложить приложение №1 к программе «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы» в новой редакции.

2.Внести изменения  в паспорт  подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 г.г.» муниципальной программы Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы »:

2.1 В пункте 5  паспорта   Подпрограммы « Задачи и целевые показатели программы», заменить:

В графе 4:

В строке 1.1 цифру «0,6» на цифру «1,03»

В строке 1.2 цифру «3,7» на цифру «3,8»

2.2 В пункте 5«  Объемы и источники финансирования   программы»      заменить:

-словосочетание «  бюджет муниципального района» на  «областной бюджет»;

-цифру «1200,7 « на цифру «1551,5»;

-раздел «по годам реализации  финансирование программы составляет» изложить в новой редакции:

| Год | Источник финансирования (тыс.рубль) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 320,6 | 0 | 0 | 213,1 | 0 | 533,7 |
| 2015 | 350,8 | 0 | 0 | 314,0 | 0 | 664,8 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 353,0 | 0 | 353,0 |
| всего | 671,4 | 0 | 0 | 880,1 | 0 | 1551,5 |

2.3 Изложить приложение №1 к подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 г.г.» муниципальной программы Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы »:  в новой редакции.

3.Внести изменения  в паспорт  подпрограммы  «Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 г.г » муниципальной программы Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы »:

3.1 В пункте «  Объемы и источники финансирования   программы»      заменить:

-словосочетание «  бюджет муниципального района» на  «областной бюджет»;

-цифру «775,9 « на цифру «686,7»;

-раздел «по годам реализации  финансирование программы составляет» изложить в новой редакции:

| Год | Источник финансирования (тыс.рубль) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 233,6 | 0 | 233,6 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 215,6 | 0 | 215,6 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 237,5 | 0 | 237,5 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 686,7 | 0 | 686,7 |

3.2 Изложить приложение №1 к подпрограмме «Содержание  автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 г.г.» муниципальной программы Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы »  в новой редакции.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Залучский вестник».

Глава сельского поселения                                                З.В.Федорова

Приложение № 1

к программе «Совершенствование и содержание автомобильных дорог

местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы »

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы »

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Протяжённость,км |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (рубль) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье ул. Победы | Администрация Залучского сельского поселения |  | 1,16 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 16,9 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 320,6 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2. | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье ул. Васильева | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,52 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 196,2 |  | 0 |  | 0 |
| 1.3 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье ул. Куликова | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,58 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 |  | 314,0 |  | 0 |
| 1.4 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: Д. Пинаевы Горки Ул.Зелёная | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,403 | 1.1 | Областной бюджет | 0 |  | 350,8 |  |  |
| 1.5. | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Ляховичи ул. Центральная | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,5367 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 |  | 0 |  | 353,0 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка автомобильных дорог местного значения от снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения планируемых к очистке от снега | Администрация Залучского сельского поселения |  | 21,23 | 2.1.1 | Бюджет Залучского с/п | 133,6 |  | 115,6 |  | 137,5 |
| 2.2. | Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации | Администрация Залучского сельского поселения |  | 32 дороги- 18,4 | 2.2.1 | Бюджет Залучского с/п |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |

Приложение № 1

к подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения на территории Залучского сельского поселения

на 2014-2016 г.г.»  »

МЕРОПРИЯТИЯ

Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 г.г.»  муниципальной  программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы »

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Протяжённость,км |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (рубль) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги :с.Залучье ул.Победы | Администрация Залучского сельского поселения |  | 1,16 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 16,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 320,6 | 0 | 0 |
| 1.2. | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги :с.Залучье Ул.Васильева | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,52 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 196,2 | 0 | 0 |
| 1.3 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги :с.Залучье Ул.Куликова | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,58 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 314,0 | 0 |
| 1.4 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: Д. Пинаевы Горки Ул.Зелёная | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,403 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 350,8 | 0 |
| 1.5. | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги :д. Ляховичи ул.Центральная | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,5367 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 353,0 |
|  | итого |  |  |  |  |  | 533,7 | 314,0 | 353,0 |

Приложение № 1

к подпрограмме «Содержание автомобильных дорог местного значения

на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 г.г»

муниципальной программы «Совершенствование и содержание

автомобильных дорог местного значения Залучского сельского

поселения на 2014-2016 годы »

МЕРОПРИЯТИЯ

Подпрограммы «Содержание автомобильных дорог местного значения

на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 г.г.»  муниципальной  программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы »

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Протяжённость,км |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро-вания |  | Объем финансирования по годам (рубль) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Очистка автомобильных дорог местного значения от снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения планируемых к очистке от снега | Администрация Залучского сельского поселения |  | 21,23 | 2.1.1 | Бюджет Залучского с/п |  | 133,6 |  | 115,6 |  | 137,5 |
| 1.2. | Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации | Администрация Залучского сельского поселения |  | 18,4 | 2.2.1 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |

Расчет финансовых ресурсов

Тыс.руб.

|  | В паспорте программы | Проект постановления | отклонения | Причина вносимых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В дополненной строке 1.4раздела «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» в графе 8, 2015 г. | 0 | 350,8 | +350,8 | Решение Думы Старорусского муниципального района « О бюджете Старорусского муниципального района на 2014 г. и плановый период 2015-2016 годов» |
| строка 2.1.1 раздела « Содержание автомобильных дорог местного значения»в графе 7, на 2014 г. | 169,9 | 133,6 | -36,3 | Письмо Управления Федерального казначейства по Новгородской области от 07.07.2014 |
| строке 2.1.1 раздела « Содержание автомобильных дорог местного значения»в графе 8, на 2015 г. | 153,0 | 115,6 | -37,4 | Письмо Управления Федерального казначейства по Новгородской области от 07.07.2014 |
| строк 2.1.1 раздела « Содержание автомобильных дорог местного значения»в графе 9, на 2016 г. | 153,0 | 137,5 | -15,5 | Письмо Управления Федерального казначейства по Новгородской области от 07.07.2014 |
| Итого | 475,9 | 737,5 | +261,6 |  |