

**Российская Федерация**

**Новгородская область Старорусский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 01.12.2014 № 88

с. Залучье

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации Залучского сельского поселения № 146 от 12.11.2013 года** |

Администрация Залучского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Изложить Муниципальную программу «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы» утвержденную постановлением «Об утверждении муниципальной Программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы» от 12.11.2013 № 146 в новой редакции.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения Пятину Е.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Залучский вестник».

**Глава сельского поселения З.В.Федорова**

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением Администрации**

**Залучского сельского поселения**

**№ 88 от 01.12.2014**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы »**

с.Залучье

2014 г

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**1.** **Наименование муниципальной программы:** Муниципальная программа Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы » (далее - Муниципальная программа).

**2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:** Администрация Залучского сельского поселения (далее - Администрация).

**3. Соисполнители муниципальной программы:** подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**4. Подпрограммы муниципальной программы:**

-«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 г.г.»

-«Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 г.г.»

**5.Цели, задачи и целевые показатели**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ***Цель: Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения*** | | | | |
| 1. | ***Задача 1: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения*** | | | | |
| 1.1. | Протяженность планируемых к ремонту автомобильных дорог местного значения (км.) | 1,7 | 1,43 | 1,84 | 1,3 |
| 1,2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 3,8 | 4,61 | 5,93 | 7,8 |
| 2 | ***Задача 2: Содержание автомобильных дорог местного значения*** | | | | |
| 2.1 | ***Очистка автомобильных дорог местного значения от снега*** | | | | |
| 2.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения планируемых к очистке от снега (км.) | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 |
| 2.2. | ***Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения*** | | | | |
| 2.2.1. | Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации(км) | 6,6 | 10,6 | 7,2 | 0 |
| 2.2.2 | Процент зарегистрированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 46 | 80,39 | 100 | 0 |

**Основными источниками информации по целевым показателям являются**

Данные государственного (федерального) статистического наблюдения 3-ДГ» Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

|  |  |
| --- | --- |
| **Сроки реализации программы** | 2014-2016 годы |

**6.Объемы и источники финансирования программы:**

Источником финансирования программы является областной бюджет и бюджет Залучского сельского поселения.

Всего объем финансирования составляет  **4107,9**  рублей.

По годам реализации финансирование программы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (рубль) | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 320,6 | 0 | 0 | 446,7 | 0 | 767,8 |
| 2015 | 350,8 | 0 | 0 | 928,9 | 0 | 1279,7 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 1177,5 | 0 | 1177,5 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 883,4 | 0 | 883,4 |
| всего | 671,4 | 0 | 0 | 3436,5 | 0 | 4107,9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения и, как следствие, снижение количества дорожно-транспортных происшествий |

**7. Характеристика текущего состояния автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дорожной деятельности.**

Статус современного населенного пункта во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

Вопрос состояния улично-дорожной сети местного значения, их ремонта и содержания является одной из основных проблем сельского поселения.

За последние годы значительно ухудшилось состояние дорожных покрытий автомобильных дорог местного значения , расположенных на территории Залучского сельского поселения. Одними из основных причин их разрушения являются:

- длительный срок эксплуатации дорог;

- увеличение интенсивности движения автотранспортных средств;

- погодно-климатические условия.

Существующая дорожная сеть на территории сельского поселения не соответствует темпам автомобилизации, сохраняется высокий уровень физического и экономического износа дорожного покрытия.

Большая часть автомобильных дорог местного значения требуют приведения их в нормативное состояние. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

-проведение текущего и капитального ремонта автомобильных дорог;

-содержание автомобильных дорог местного значения , что включает в себя комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

На данный момент на территории сельского поселения 51 дорога местного значения, протяжённостью 31,0738 км из них 9,2% имеют твердое покрытие. Паспортизировано 23дорог общей протяжённостью 11,31 км.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети, расположенной на территории поселения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программного метода.

**8. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы**

К основным рискам реализации данной программы относятся:

* Рост цен на материально технические средства
* Финансовые риски (недостаток финансирования, снижение финансовой устойчивости предприятий и организаций);

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

- проведение мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, выработке прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий программы;

- подготовки и представления годового отчета о ходе и результатах реализации муниципальной программы, который может содержать предложения по корректировке муниципальной Программы.

**9. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Управление реализацией Программы осуществляет Глава администрации Залучского сельского поселения, вносит в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных Программой, у учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

Администрация Залучского сельского поселения: ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Совет депутатов Залучского сельского поселения ежеквартальный отчет о ходе реализации Программы по утвержденной форме.

Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет депутатов Залучского сельского поселения годовой отчет о ходе реализации Программы по утвержденной форме.

Администрация сельского поселения осуществляет:

* Координацию выполнения мероприятий муниципальной Программы;
* Обеспечение эффективности реализации муниципальной Программы, целевого использования средств;
* Организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной Программы;
* Подготовку при необходимости, предложений по уточнению мероприятий муниципальной Программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной Программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной Программы;
* Составление отчетов о ходе реализации муниципальной Программы.

**10. Мероприятия муниципальной программы**

Программа реализуется в соответствии с **приложением 1 к муниципальной программе**.

**Приложение № 1**

к программе «**Совершенствование и содержание автомобильных дорог**

**местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы »**

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы »**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Протяжённость,км | | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (рубль) | | | | |
| 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1 | ***Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье  ул. Победы | Администрация Залучского сельского поселения | | 1,16 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 16,9 | 0 | | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 320,6 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2. | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье  ул. Васильева | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,52 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 196,2 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье  ул. Куликова | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,58 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 314,0 | | 0 | 0 |
| 1.4 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Пинаевы Горки ул. Зеленая | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,403 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 350,8 | | 0 | 0 |
| Бюджет Залучского с/п | 0 | 18,5 | |
| 1.5 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Пинаевы Горки ул. Новая | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,451 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 143,4 | | 0 | 0 |
| 1.6 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с.Залучье ул.Ковшовой | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,42 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | | 150,0 | 0 |
| 1.7 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с.Залучье ул.Рендакова | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,4 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | | 150,0 | 0 |
| 1.8 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Пинаевы Горки ул. Молодёжная | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,266 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | | 150,0 | 0 |
| 1.9 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги:  С.Залучье ул.Школьная | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,22 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | | 121,5 | 0 |
| 1.10 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Ляховичи ул. Центральная | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,5367 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | | 353,0 | 0 |
| 1.11 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги:  С.Залучье ул.Молодёжная | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,6 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | | 0 | 250,0 |
| 1.12 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги:  С.Залучье ул.Мельничная | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,15 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | | 0 | 100,0 |
| 1.13 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги:  п. Шубино | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,3 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | | 0 | 180,0 |
| 1.14 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги:  Д. Дроздино | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,25 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | | 0 | 203,4 |
| 2 | ***Содержание автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ***Очистка автомобильных дорог местного значения от снега*** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения планируемых к очистке от снега | Администрация Залучского сельского поселения | | 21,23 | 2.1.1 | Бюджет Залучского с/п | 133,6 | 153,0 | | 153,0 | 150,0 |
| 2.2. | ***Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | | | | |  |
| 2.2.1 | Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации | Администрация Залучского сельского поселения | | 32 дороги-  18,4 | 2.2.1 | Бюджет Залучского с/п | 100,0 | | 300,0 | 100,0 | 0 |

**11.Расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**муниципальной программе «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы »**

За три года реализации мероприятий муниципальной Программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы » позволит привести в нормативное состояние 6,94 км дорог на территории сельского поселения.

Реализация мероприятий Программы планируется осуществлять в три этапа:

**Iэтап: 2014 год.**

Расчет производился исходя из протяженности автомобильной дороги, материала покрытия, затрат на трудовые ресурсы и доставки материала. Расчет финансовых затрат на данном этапе будет скорректирован при составлении локального сметного расчета на момент ремонта. Реализация I этапа мероприятий программы позволит привести в нормативное состояние 2,37 км автомобильных дорог местного значения общего пользования.

**IIэтап: 2015 год.**

Расчет производился исходя из протяженности каждой автомобильной дороги, материала покрытия, затрат на трудовые ресурсы и доставки материала. Расчет финансовых затрат на данном этапе будет скорректирован при составлении локального сметного расчета на момент ремонта каждой из приведенных в мероприятиях автомобильной дороги. Реализация IIэтапа мероприятий программы позволит привести в нормативное состояние 1,43 км. автомобильных дорог местного значения общего пользования.

**III этап: 2016 год.**

Расчет производился исходя из протяженности каждой автомобильной дороги, материала покрытия, затрат на трудовые ресурсы и доставки материала. Расчет финансовых затрат на данном этапе будет скорректирован при составлении локального сметного расчета на момент ремонта каждой из приведенных в мероприятиях автомобильной дороги. Реализация IIIэтапа мероприятий программы позволит привести в нормативное состояние 1,84 км. автомобильных дорог местного значения общего пользования.

**I V этап: 2017 год.**

Расчет производился исходя из протяженности каждой автомобильной дороги, материала покрытия, затрат на трудовые ресурсы и доставки материала. Расчет финансовых затрат на данном этапе будет скорректирован при составлении локального сметного расчета на момент ремонта каждой из приведенных в мероприятиях автомобильной дороги. Реализация 1Vэтапа мероприятий программы позволит привести в нормативное состояние 1,3 км. автомобильных дорог местного значения общего пользования.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту муниципальной Программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»**

Администрацией Залучского сельского поселения для реализации данной программы планируются следующие мероприятия:

1. Отремонтировать автомобильные дороги местного значения протяженностью 6,94 км.

Реализация мероприятий данной программы позволит за 2014 -2016 годы позволит улучшить нормативное состояние автомобильных дорог, создаст благоприятные условия для проживания жителей на территории сельского поселения.

**Подпрограмма**

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 г.г.» муниципальной программы Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы »

Паспорт программы

**1.Ответственный исполнитель муниципальной программы:** Администрация Залучского сельского поселения (далее - Администрация).

**2. Соисполнители муниципальной программы:** подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**3. Задачи и целевые показатели программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам,км | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | |
| 1. | **Задача: *Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения*** | | | | | |
| 1.1. | Протяженность планируемых к ремонту автомобильных дорог местного значения (км.) | 1,7 | 1,43 | 1,84 | 1,3 | |
| 1.2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 3,8 | 4,61 | 5,93 | 7,8 | |
|  | | | | |

**Основными источниками информации по целевым показателям являются**

Данные государственного (федерального) статистического наблюдения 3-ДГ»Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

|  |  |
| --- | --- |
| **Сроки реализации программы** | 2014-2016 годы |

**4.Объемы и источники финансирования программы:**

Источником финансирования программы является бюджет муниципального района и бюджет Залучского сельского поселения.

Всего объем финансирования составляет **3018,3**  рублей.

По годам реализации финансирование программы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (тыс.рубль) | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 320,6 | 0 | 0 | 213,1 | 0 | 533,7 |
| 2015 | 350,8 | 0 | 0 | 475,9 | 0 | 826,7 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 924,5 | 0 | 924,5 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 733,4 |  | 733,4 |
| всего | 671,4 | 0 | 0 | 2346,9 | 0 | 3018,3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения и, как следствие, снижение количества дорожно-транспортных происшествий |

**Приложение № 1**

к подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения на территории Залучского сельского поселения

на 2014-2016 г.г.»  **»**

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 г.г.» муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы »**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Протяжённость,км | | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (рубль) | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ***Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье  ул. Победы | Администрация Залучского сельского поселения | | 1,16 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 16,9 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 320,6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье  ул. Васильева | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,52 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 196,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье  ул. Куликова | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,58 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 314,0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Пинаевы Горки ул. Зеленая | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,403 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 350,8 | 0 | 0 |
| Бюджет Залучского с/п | 0 | 18,5 |
| 1.5 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Пинаевы Горки ул. Новая | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,451 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 143,4 | 0 | 0 |
| 1.6 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с.Залучье ул.Ковшовой | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,42 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
| 1.7 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с.Залучье ул.Рендакова | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,4 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
| 1.8 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Пинаевы Горки ул. Молодёжная | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,266 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
| 1.9 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги:  С.Залучье ул.Школьная | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,22 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 121,5 | 0 |
| 1.10 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Ляховичи ул. Центральная | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,5367 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 353,0 | 0 |
| 1.11 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги:  С.Залучье ул.Молодёжная | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 250,0 |
| 1.12 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги:  С.Залучье ул.Мельничная | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 1.13 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги:  п. Шубино | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 180,0 |
| 1.14 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги:  Д. Дроздино | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 203,4 |

**Подпрограмма**

**«Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 г.г » муниципальной программы Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы »**

**Паспорт программы**

**1.Ответственный исполнитель муниципальной программы:** Администрация Залучского сельского поселения (далее - Администрация).

**2. Соисполнители муниципальной программы:** подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**3. Задачи и целевые показатели программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | |  |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ***Содержание автомобильных дорог местного значения*** | | | |  |
| 1.1 | ***Очистка автомобильных дорог местного значения от снега*** | | | | |
| 1.1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения планируемых к очистке от снега (км.) | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 |
| 1.2. | ***Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения*** | | | |  |
| 1.2.1. | Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации(км) | 10 дорог-6,6 км | 22 дорог-10,6 км | 10 дорог-7,2 км | 0 |
|  | Планируемый процент зарегистрированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 46 | 80,39 | 100 | 0 |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | |

**Основными источниками информации по целевым показателям являются**

Данные государственного (федерального) статистического наблюдения 3-ДГ»Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

|  |  |
| --- | --- |
| **Сроки реализации программы** | 2014-2016 годы |

**4.Объемы и источники финансирования программы:**

Источником финансирования программы является бюджет муниципального района и бюджет Залучского сельского поселения.

Всего объем финансирования составляет **1089,6** рублей.

По годам реализации финансирование программы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (рубль) | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 233,6 | 0 | 233,6 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 453,0 | 0 | 453,0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 253,0 | 0 | 253,0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 150,0 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 1089,6 | 0 | 1089,6 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения и, как следствие, снижение количества дорожно-транспортных происшествий |

**Приложение № 1**

**к подпрограмме «Содержание автомобильных дорог местного значения**

**на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 г.г»**

**муниципальной программы** «**Совершенствование и содержание**

**автомобильных дорог местного значения Залучского сельского**

**поселения на 2014-2016 годы »**

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**Подпрограммы «Содержание автомобильных дорог местного значения**

**на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 г.г.» муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы »**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Протяжённость,км | | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро-вания | | Объем финансирования по годам (рубль) | | |  |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ***Содержание автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | | | | |  | |
| 1.1 | ***Очистка автомобильных дорог местного значения от снега*** | | | | | | | | | |  | |
| 1.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения планируемых к очистке от снега | Администрация Залучского сельского поселения | | 21,23 | 2.1.1 | Бюджет Залучского с/п | | 133,6 | 153,0 | 153,0 | 150,0 | |
| 1.2. | ***Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения общего пользования*** | | | | | | | | | |  | |
| 1.2.1 | Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации | Администрация Залучского сельского поселения | | 18,4 | 2.2.1 | | Бюджет Залучского с/п | 100,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | |