

**Российская Федерация**

**Новгородская область Старорусский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 01.12.2014 № 89

с. Залучье

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации Залучского сельского поселения № 145 от 12.11.2013 года** |

Администрация Залучского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Изложить Муниципальную программу «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы» утвержденную постановлением «О муниципальной программе Залучского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы» от 12.11.2013 № 145 в новой редакции.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения Пятину Е.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Залучский вестник».

**Глава сельского поселения З.В.Федорова**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

сельского поселения

от 01.12.2014 № 89

**Муниципальная программа Залучского сельского поселения**

**«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения**

**на 2014-2016 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**1.** **Наименование муниципальной программы:** Муниципальная программа Залучского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы» (далее - Муниципальная программа).

**2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:** Администрация Залучского сельского поселения (далее - Администрация).

**3. Соисполнители муниципальной программы:** подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**4. Подпрограммы муниципальной программы:**

«Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения»;

«Освещение улиц на территории Залучского сельского поселения»;

«Содержание мест захоронения на территории Залучского сельского поселения».

**5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и   единица измерения целевого  показателя | Значения целевого показателя по годам | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель 1: Организация благоустройства территории Залучского сельского поселения | | | | |
| 1.1. | Задача 1: Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения | | | | |
| 1.1.1. | Количество отремонтиро-ванных элементов благоуст-ройства, шт. | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 1.1.2. | Количество обкошенных на-селенных пунктов, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.1.3. | Количество договоров заклю-ченных на уборку территорий поселения, шт. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2. | Задача 2: Освещение улиц на территории Залучского сельского поселения | | | |
|  |
| 1.2.1. | Количество приобретенных и установленных светильников, шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2.2. | Количество приобретенных и замененных ламп, шт. | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.2.3. | Количество приобретённых и установленных фотоэлементов, шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2.4. | Оплата за электроэнергию на уличное освещение, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Задача 3: Содержание мест захоронения на территории Залучского сельского поселения | | | | |
| 1.3.1. | Количество договоров заключенных на уборку территорий мест захоронения, шт. | 3 | 0 | 0 | 0 |

**Основными источниками информации по целевым показателям являются**

Данные государственного (федерального) статистического наблюдения АГ «Благоустройство», № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования».

**6. Сроки реализации муниципальной программы:** 2014-2016 годы.

**7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источники финансирования: | | | | |
| областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 0 | 0 | 1447,5 | 0 | 1447,5 |
| 2015 | 0 | 0 | 1076,42 | 0 | 1076,42 |
| 2016 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 1000,0 |
| 2017 | 0 | 0 | 980,0 |  | 980,0 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 4503,92 | 0 | 4503,92 |

**8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

Реализация настоящей муниципальной программы позволит обеспечить организацию благоустройства на территории Залучского сельского поселения, в том числе:

-уборку и озеленение территории Залучского сельского поселения;

- 100 % освещение улиц Залучского сельского поселения;

- улучшение благоустройства улиц и населенных пунктов поселения, и улучшение условий проживания населения;

- создание условий для предупреждения нарушений правопорядка, совершаемых на улицах в темное время суток;

- создание предпосылок для повышения безопасности дорожного движения.

- улучшение санитарной обстановки содержания мест захоронения на территории поселения .

**I. Характеристика текущего состояния в сфере благоустройства территории поселения, приоритеты и цели муниципальной политике в данной сфере**

**1. Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения**

В настоящее время проблема благоустройства территории Залучского сельского поселения является одной из наиболее значимых и насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Понятие «благоустройство сельской территории» включает в себя целый комплекс работ по уборке и озеленению территории поселения, и развитию рекреационных зон, работу по содержанию малых архитектурных форм и т.д. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения поселения.

За последние годы значительно улучшилось санитарное состояние и благоустроенность поселения, но все-таки улично-дорожная сеть, места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизнедеятельности населения.

Многие пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, инженерные коммуникации и объекты внешнего благоустройства до настоящего времени нуждаются в ремонте или реконструкции, а также в постоянном обслуживании, в соответствии с нормативными требованиями.

Существует ряд факторов, сдерживающих превращение поселения в многофункциональное, комфортное, эстетически привлекательное поселение. К основным из них следует отнести уровень благоустройства и санитарного состояния территорий поселения.

Актуальность разрабатываемой темы обусловлена тем, что благоустройство, озеленение и уличное освещение является важнейшей сферой деятельности в поселении. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые направлены на повышение уровня жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни для населения поселения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик поселения, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).

Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения территории поселения. В условиях повышенных антропогенных нагрузок, из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов поселения приобретает особое значение.

В связи с тем, что основной целью муниципальной программы является организация благоустройства территории поселения, Администрация Залучского сельского поселения предусматривает в бюджете поселения денежные средства на реализацию поставленных задач.

Однако, из-за дефицита финансовых средств в бюджете поселения, так же предполагается привлечение средства частных лиц, инвесторов, что позволит решить задачи и реализовать мероприятия, поставленные в муниципальной программе.

**2. Освещение улиц Залучского сельского поселения**

Действующие нормативные акты предусматривают обязательность организации освещения улиц и проездов. Освещенность, создаваемая осветительными приборами наружного освещения, должна соответствовать строительным нормам и правилам «Естественное и искусственное освещение» (СНиП 23-05-95, пункт 7.28 «Наружное освещение городских и сельских поселений»), строительным нормам «Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и населенных пунктов» (СН 541-82).

Соблюдение предусмотренных нормативными документами требований к освещению населенных пунктов обеспечивает оптимальные условия жизнедеятельности населения, освещенности населенных пунктов, автомобильных дорог, придомовых и других территорий общего пользования.

Находящиеся в эксплуатации системы наружного освещения значительно изношены и не соответствуют действующим нормативным актам. Они создают освещенность ниже предусматриваемой установленными требованиями, нередко наружное освещение отсутствует или находится в нерабочем состоянии.

На центральных улицах, освещенность близка к нормативному значению, а на большинстве других улиц – недостаточна.

Отсутствие нормальной освещенности улиц и территорий отрицательно влияет на условия жизни населения поселения, способствует ухудшению правопорядка, снижению безопасности дорожного движения, а также формирует ряд других негативных факторов. Неудовлетворительная работа наружного освещения создает дополнительные предпосылки для возникновения очагов социальной напряженности в поселении.

Принимая во внимание данные обстоятельства, а также учитывая социальную значимость работы систем наружного освещения, решение поставленных выше вопросов возможно только путем разработки муниципальной программы, предусматривающей проведение комплекса системных мероприятий.

Оценка состояния распределительных сетей наружного освещения в поселении показывает, что средний износ действующих кабельных линий составляет 75 процентов, а воздушных линий - 80 процентов.

Более 40 процентов светильников имеют износ от 60 до 70 процентов и также подлежат замене.

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды уличного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей местного бюджета, а не реальных потребностей. По этой причине наружное освещение и ремонт светильников производится не в полном объеме. Повышенная аварийность приводит к дополнительным затратам местного бюджета на содержание систем уличного освещения.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время фактическое состояние наружного освещения поселения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения поселения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

Очевидно, что эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения поселения невозможно без комплексного программного подхода и соответствующей финансовой поддержки, поэтому разработка и реализация мероприятий программы в рамках решения существующих проблем в сфере благоустройства поселения потребуют применения принципов бюджетного планирования.

Таким образом, необходимость разработки и реализации муниципальной программы обусловлена:

1) социально-экономической остротой проблемы в поселении;

2) необходимостью повышения уровня безопасности населения и дорожного движения;

3) межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов местного самоуправления поселения.

**3. Содержание мест захоронения на территории**

**Залучского сельского поселения**

Действующим федеральным законодательством к полномочиям поселения относится содержание мест захоронения. Настоящая муниципальная программа разработана в рамках развития и совершенствования содержания мест захоронения на территории поселения и направлена на повышение качества содержания мест захоронения на территории поселения, благоустройства территории действующих кладбищ.

Реализация настоящей Программы позволит улучшить санитарную обстановку содержания мест захоронения на территории поселения.

**II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Основными показателями муниципальной программы являются:

- количество отремонтированных элементов благоустройства;

- количество обкошенных населенных пунктов;

- количество договоров заключенных на уборку территорий поселения;

- количество приобретенных и установленных светильников;

- количество приобретенных и заманенных ламп;

- количество отремонтированных светильников;

- количество договоров заключенных на уборку территорий мест захоронения.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

-Операционные риски- это риски связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

В рамках данной группы можно выделить два основных.

Риск ответственного исполнителя, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ее исполнителя, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам. Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от финансирования, возникновения необходимости выполнения мероприятий муниципальной программы, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов к примеру удорожание стоимости материалов.

Однако, учитывая сложившуюся практику бюджетного финансирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках ее реализации.

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению доходов бюджета, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению уровня инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф, и катаклизмов, что может привести к потребности концентрации средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить, как умеренный.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

- проведения мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий;

- подготовки и представления годового отчета о ходе и результатах реализации муниципальной программы, который может содержать предложения по корректировке муниципальной Программы.

**III. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития поселения и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава Залучского сельского поселения.

Администрация осуществляет:

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

- координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

- обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

- организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программой;

- подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с [Порядк](#Par32)ом принятия решений о разработке муниципальных программ Залучского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Залучского сельского поселения от 01.10.2013 № 136.

Администрация поселения осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе Залучского сельского поселения.

**IV. Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок  реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 |
| 1. | Задача 1. Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения» | Администрация поселения | 2014-2016 годы | * + 1. - 1.1.3. | бюджет поселения | 213,0 | 76,9 | 50,0 | 50,0 |
| 2. |  | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Освещение улиц на территории Залучского сельского поселения» | Администрация поселения | 2014-2016 годы | 1.2.1. - 1.2.3. | бюджет поселения | 1232,5 | 999,52 | 950,0 | 930,0 |
| 3. | Задача 3. Содержание мест захоронения на территории Залучского сельского поселения | | | | | | | | |
| 3.1. | Реализация подпрограммы «Содержание мест захоронения на территории Залучского сельского поселения» | Администрация поселения | 2014-2016 годы | 1.3.1. | бюджет поселения | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого |  |  |  |  | 1447,5 | 1076,42 | 1000,0 | 980,0 |

**V. Подпрограмма**

**«Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения» муниципальной программы Залучского сельского поселения**

**«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения**

**на 2014-2016 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

**1. Исполнители подпрограммы:**

Администрация Залучского сельского поселения;

подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. **Задачи и целевые показатели подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица  измерения целевого  показателя | Значения целевого показателя по годам | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1: Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения | | | | |
| 1.1. | Количество отремонтиро-ванных элементов благоуст-ройства, шт. | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2. | Количество обкошенных на-селенных пунктов, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.3. | Количество договоров заклю-ченных на уборку территорий поселения, шт. | 9 | 9 | 9 | 9 |

**Основными источниками информации по целевым показателям являются**

Данные государственного (федерального) статистического наблюдения АГ «Благоустройство», № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования».

**3. Сроки реализации подпрограммы:** 2014-2016 годы.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источники финансирования: | | | | |
| областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 0 | 0 | 213,0,0 | 0 | 213,0,0 |
| 2015 | 0 | 0 | 76,9 | 0 | 76,9 |
| 2016 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 |
| 2017 | 0 | 0 | 50,0 |  | 50,0 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 389,9 | 0 | 389,9 |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

Реализация подпрограммы будет способствовать реализации муниципальной политики в сфере благоустройства территории поселения, позволит создать условия для комфортного проживания населения.

В результате реализации подпрограммы на территории поселения предполагается достижение целевых показателей в соответствии с прогнозируемым развитием уровня благоустройства на территории поселения.

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-экономического развития поселения.

**Мероприятия подпрограммы**

**«Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения» муниципальной программы Залучского сельского поселения**

**«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения**

**на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок  реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт элементов благоустройства | Администрация поселения | 2014-2016 годы | 1.1. | бюджет поселения | 167,3 | 37,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.2. | Обкос населенных пунктов | Администрация поселения | 2014-2016 годы | 1.2. | бюджет поселения | 2,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 1.3. | Заключение догово-ров на уборку терри-торий поселения | Администрация поселения | 2014-2016 годы | 1.3. | бюджет поселения | 20,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 1.4 | Содержание мест массового купания | Администрация поселения | 2014-2016 годы | 1.4 | бюджет поселения | 4,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Лабораторные исследования проб воды из источников водоснабжения | Администрация поселения | 2014-2016 годы | 1.5 | бюджет поселения | 18,6 | 0 | 0 | 0 |

**Расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации Мероприятий подпрограммы**

**«Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения» муниципальной программы Залучского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения**

**на 2014-2016 годы»**

Ремонт элементов благоустройства.

Приобретение и установка глубинных насосов для водонапорных башен:

5\*23720=118600 рублей

Ремонт настила пешеходного моста по ул.Мельничная в с.Залучье через р. Шубинская Робья

Длина настила -22.4 пог..м., ширина настила – 2.4 м

Строительные материалы:

Доска обрезная 50 мм длиной 6м =64 шт-3 куб.м.х6000 руб. = 18000 руб.

Брус 10х10 24 шт по 6 м – 3 куб.м х6000 руб. =18000 руб.

Гвозди строительный 150мм – 8 кг х65 руб.=520 руб.

Гвоздь строительный 200мм -8 кг х70 руб.=560 руб.

Лафет 150мм длиной 5м 52 шт-9 куб.м х6000 руб.=54000 руб

ГСМ- 10л бензина А-92 10\*27,92 =279,2 рублей , масло- 2\*50 =100 руб

ИТОГО:18000+18000+520+560+54000+279,2+100=91459,2 руб.

Заработная плата с налогами – 45 000рублей

ВСЕГО 50000+91459,2 =141459,2

Обкашивание заброшенных территорий в населённых пунктах.

Заработная плата-7000рублей

Налоги- 7000\*34,2% = 239,4

Бензин А-92 30\*27,92 =837,6

Масло 50\*6= 300

Леска5\*200 =1000

Итого: 7000+239,4+837,6+300+1000=9377 рублей

Заключение договоров на уборку территорий поселения

9 договоров по 575 рублей -9\*575 =5175

Налоги 5175\*34,2% = 1769,85

Пакеты 120 л 8 упаковок по 10 шт. -8\*90=720

Итого:5175+1769,85+720=7664,85рублей

Заключение договоров на проведение лабораторных исследований проб воды -18800 рублей

Заключение договоров на обследование мест купания водолазами -4000 рублей

**VI. Подпрограмма**

**«Освещение улиц на территории Залучского сельского поселения»**

**муниципальной программы Залучского сельского поселения**

**«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения**

**на 2014-2016 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

**1. Исполнители подпрограммы:**

Администрация Залучского сельского поселения;

подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. **Задачи и целевые показатели подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица  измерения целевого  показателя | Значения целевого показателя по годам | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1: Освещение улиц Залучского сельского поселения | | | | |
| 1.1. | Количество приобретенных и установленных светильников, шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2. | Количество приобретенных и заманенных ламп, шт. | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.3. | Количество приобретённых и установленных фотоэлементов,шт | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.4 | Оплата за электроэнергию на уличное освещение,% | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Основными источниками информации по целевым показателям являются**

данные государственного (федерального) статистического наблюдения АГ «Благоустройство», № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования».

**3. Сроки реализации подпрограммы:** 2014-2016 годы.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источники финансирования: | | | | |
| областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 0 | 0 | 1232,5 | 0 | 1232,5 |
| 2015 | 0 | 0 | 999,52 | 0 | 999,52 |
| 2016 | 0 | 0 | 950,0 | 0 | 950,0 |
| 2017 | 0 | 0 | 930,0 | 0 | 930,0 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 4112,02 | 0 | 4112,02 |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

- соответствие сети уличного освещения требованиям, предъявляемым нормативными документами;

- улучшение благоустройства улиц и населенных пунктов поселения, и улучшение условий проживания населения;

- создание условий для предупреждения нарушений правопорядка, совершаемых на улицах в темное время суток;

- создание предпосылок для повышения безопасности дорожного движения.

**Мероприятия подпрограммы**

**«Освещение улиц на территории Залучского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок  реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Освещение улиц на территории Залучского сельского поселения | | | | | | | | |
| 1.1. | Приобретение и ус-тановка светильни-ков | Администрация поселения | 2014-2016 годы | 1.1. | бюджет поселения | 49,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Приобретение и за-мена ламп | Администрация поселения | 2014-2016 годы | 1.2. | бюджет поселения | 46,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Приобретение и установка фотоэлементов | Администрация поселения | 2014-2016 годы | 1.3. | бюджет поселения | 21,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Оплата за электроэнергию на уличное освещение | Администрация поселения | 2014-2016 годы | 1.4 | бюджет поселения | 1115,5 | 999,52 | 950,0 | 930,0 |
|  | итого |  |  |  |  | 1232,5 | 999,52 | 950,0 | 930,0 |

**Расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**подпрограммы «Освещение улиц на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы »**

**муниципальной программы «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование материала | Количество, шт | Стоимость за единицу,руб. | Стоимость установки(замены) за единицу, руб. | Сумма  (гр.3+гр.4)\*гр.2 руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Лампа ДРЛ-250 | 60 | 200,0 | 577,85 | 46671,0 |
| Светильник РКУ-250 | 10 | 950,0 | 2568,01 | 35180,1 |
| Дополнительные материалы для установки светильника:  Провод ПВС 2х 2,5  Зажимы SLIP 22 (на неизолированную магистраль)  Крепления на ЖБ опоры | 40м  3 шт. на 1 светильник  3\*10 =30  5 | 24,75  290,0  850 | -  -  - | 990,0  8700,0  4250,0 |
| фотоэлемент | 10 | 200,0 | 965,55 | 11655,5 |
| Дополнительные материалы для установки фотоэлемента  Провод ПВС 2х 1,5  Зажимы SLIP 22 (на неизолированную магистраль) | 34м  3\*10=30 | 25,1  290,0 | - | 853,4  8700,0 |
| итого |  |  |  | 117000 |

Оплата за электроэнергию на уличное освещение:

230000 кВт х4,85 руб = 1115500 рублей

230000 кВт х 5,08 руб. = 1168400 рублей

230000 кВт х 5,33 руб = 1225900 рублей

**VII. Подпрограмма**

**«Содержание мест захоронения на территории**

**Залучского сельского поселения»**

**муниципальной программы Залучского сельского поселения**

**«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения**

**на 2014-2016 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

**1. Исполнители подпрограммы:**

Администрация Залучского сельского поселения;

подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица  измерения целевого  показателя | Значения целевого показателя по годам | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1: Содержание мест захоронения на территории Залучского сельского поселения | | | | |
| 1.1. | Количество договоров заклю-ченных на уборку территорий мест захоронения, шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |

**Основными источниками информации по целевым показателям являются**

данные государственного (федерального) статистического наблюдения АГ «Благоустройство», № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования».

**3. Сроки реализации подпрограммы:** 2014-2016 годы.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источники финансирования: | | | | |
| областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

Реализация подпрограммы направлена на улучшение санитарной обстановки содержания мест захоронения на территории поселения.

**Мероприятия подпрограммы**

**«Содержание мест захоронения на территории Залучского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок  реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Содержание мест захоронения на территории Залучского сельского поселения | | | | | | | | |
| 1.1. | Заключение догово-ров на уборку территорий мест захоронения | Администрация поселения | 2014-2016 годы | 1.1. | бюджет поселения | 2 | 0 | 0 | 0 |

**Расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**Подпрограммы «Содержание мест захоронения на территории Залучского сельского поселения»**

**муниципальной программы Залучского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения**

**на 2014-2016 годы»**

Финансовые затраты рассчитываются согласно договору №210-т на транспортирование твёрдых бытовых отходов от 01.06.2013 г. с ООО Межмуниципальное предприятие «Водоканал» на транспортировку 2,4 куб.м.