

**Российская Федерация**

**Новгородская область Старорусский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 23.04.2015 № 22

с. Залучье

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы»** |

Администрация Залучского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Изложить Муниципальную программу «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы» утвержденную постановлением «Об утверждении муниципальной Программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы» от 12.11.2013 № 146 в новой редакции.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения Пятину Е.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Залучский вестник».

**Глава сельского поселения З.В.Федорова**

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением Администрации**

**Залучского сельского поселения**

**№ 146 от 12.11.2013**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2017 годы »**

с.Залучье

2013 г

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**1.** **Наименование муниципальной программы:** Муниципальная программа Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2017 годы » (далее - Муниципальная программа).

**2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:** Администрация Залучского сельского поселения (далее - Администрация).

**3. Соисполнители муниципальной программы:** подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**4. Подпрограммы муниципальной программы:**

-«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2017 г.г.»

-«Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2017г.г.»

**5.Цели, задачи и целевые показатели**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ***Цель: Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения*** | | | | |
| 1. | ***Задача 1: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения*** | | | | |
| 1.1. | Протяженность планируемых к ремонту автомобильных дорог местного значения (км.) | 1,7 | 1,43 | 1,84 | 1,3 |
| 1,2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 3,8 | 4,61 | 5,93 | 7,8 |
| 2 | ***Задача 2: Содержание автомобильных дорог местного значения*** | | | | |
| 2.1 | ***Очистка автомобильных дорог местного значения от снега*** | | | | |
| 2.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения планируемых к очистке от снега (км.) | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 |
| 2.2. | ***Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения*** | | | | |
| 2.2.1. | Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации(км) | 6,6 | 10,6 | 7,2 | 0 |
| 2.2.2 | Процент зарегистрированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 46 | 80,39 | 100 | 0 |

**6.Основными источниками информации по целевым показателям являются**

Данные государственного (федерального) статистического наблюдения 3-ДГ» Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

|  |  |
| --- | --- |
| **7.Сроки реализации программы** | 2014-2017 годы |

**8.Объемы и источники финансирования программы:**

Источником финансирования программы является областной бюджет и бюджет Залучского сельского поселения.

Всего объем финансирования составляет 4786,0 рублей.

По годам реализации финансирование программы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (рубль) | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 320,6 | 0 | 0 | 446,7 | 0 | 767,3 |
| 2015 | 1015,0 | 0 | 0 | 942,8 | 0 | 1957,8 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 1177,5 | 0 | 1177,5 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 883,4 | 0 | 883,4 |
| всего | 1335,6 | 0 | 0 | 3450,4 | 0 | 4786,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **9.Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения и, как следствие, снижение количества дорожно-транспортных происшествий |

**10. Характеристика текущего состояния автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дорожной деятельности.**

Статус современного населенного пункта во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

Вопрос состояния улично-дорожной сети местного значения, их ремонта и содержания является одной из основных проблем сельского поселения.

За последние годы значительно ухудшилось состояние дорожных покрытий автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории Залучского сельского поселения. Одними из основных причин их разрушения являются:

- длительный срок эксплуатации дорог;

- увеличение интенсивности движения автотранспортных средств;

- погодно-климатические условия.

Существующая дорожная сеть на территории сельского поселения не соответствует темпам автомобилизации, сохраняется высокий уровень физического и экономического износа дорожного покрытия.

Большая часть автомобильных дорог местного значения требуют приведения их в нормативное состояние. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

-проведение текущего и капитального ремонта автомобильных дорог;

-содержание автомобильных дорог местного значения , что включает в себя комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

На данный момент на территории сельского поселения 51 дорога местного значения, протяжённостью 31,0738 км из них 9,2% имеют твердое покрытие. Паспортизировано 23дорог общей протяжённостью 11,31 км.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети, расположенной на территории поселения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программного метода.

**11. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы**

К основным рискам реализации данной программы относятся:

* Рост цен на материально технические средства
* Финансовые риски (недостаток финансирования, снижение финансовой устойчивости предприятий и организаций);

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

- проведение мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, выработке прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий программы;

- подготовки и представления годового отчета о ходе и результатах реализации муниципальной программы, который может содержать предложения по корректировке муниципальной Программы.

**12. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Управление реализацией Программы осуществляет Глава администрации Залучского сельского поселения, вносит в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных Программой, у учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

Администрация Залучского сельского поселения: ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Совет депутатов Залучского сельского поселения ежеквартальный отчет о ходе реализации Программы по утвержденной форме.

Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет депутатов Залучского сельского поселения годовой отчет о ходе реализации Программы по утвержденной форме.

Администрация сельского поселения осуществляет:

* Координацию выполнения мероприятий муниципальной Программы;
* Обеспечение эффективности реализации муниципальной Программы, целевого использования средств;
* Организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной Программы;
* Подготовку при необходимости, предложений по уточнению мероприятий муниципальной Программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной Программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной Программы;
* Составление отчетов о ходе реализации муниципальной Программы.

**13. Мероприятия муниципальной программы**

Программа реализуется в соответствии с **приложением к муниципальной программе**.

**Приложение**

к программе «**Совершенствование и содержание автомобильных дорог**

**местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2017 годы »**

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2017 годы »**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Протяжён-ность, км | | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.рубль) | | | | |
| 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1 | ***Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье  ул. Победы | Администрация Залучского сельского поселения | | 1,16 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 15,1 | 0 | | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 286,96 | 0 | | 0 | 0 |
| 1,2 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Пинаевы Горки ул.Садовая | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,499 | 1,1 | Бюджет Залучского с/п | 11,7 | 0 | | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 33,64 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье  ул. Васильева | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,52 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 99,2 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.4 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье  пер.Аптекарский | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,2 | 1,1 | Бюджет Залучского с/п | 99,9 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.5 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье  ул. Куликова,  ул.Школьная, ул.Рендакова | Администрация Залучского сельского поселения | | 1,06 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 464,2 | | 0 | 0 |
| Бюджет Залучского с/п | 0 | 24,43 | | 0 | 0 |
| 1.6 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Пинаевы Горки  Ул.Зелёная, ул.Новая | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,854 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 200,0 | | 0 | 0 |
| Бюджет Залучского с/п | 0 | 10,53 | | 0 | 0 |
| 1.7 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье  ул. Васильева | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,52 | 1,1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 5,115 | | 0 | 0 |
| 1.8 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Ляховичи ул. Центральная и ул. Береговая | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,96 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 350,8 | | 0 | 0 |
| Бюджет Залучского с/п | 0 | 18,46 | |
| 1.10 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с.Залучье ул.Ковшовой | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,42 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | | 150,0 | 0 |
| 1.11 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с.Залучье ул.Рендакова | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,4 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | | 150,0 | 0 |
| 1.12 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Пинаевы Горки ул. Молодёжная | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,266 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | | 150,0 | 0 |
| 1.13 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги:  С.Залучье ул.Школьная | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,22 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | | 121,5 | 0 |
| 1.14 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Ляховичи ул. Центральная | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,5367 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | | 353,0 | 0 |
| 1.15 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: С.Залучье ул.Молодёжная | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,6 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | | 0 | 250,0 |
| 1.16 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги:  С.Залучье ул.Мельничная | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,15 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | | 0 | 100,0 |
| 1.17 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги:  п. Шубино | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,3 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | | 0 | 180,0 |
| 1.18 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги:  Д. Дроздино | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,25 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | | 0 | 203,4 |
| 2 | ***Содержание автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ***Очистка автомобильных дорог местного значения от снега*** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения планируемых к очистке от снега | Администрация Залучского сельского поселения | | 21,23 | 2.1.1 | Бюджет Залучского с/п | 120,8 | 153,0 | | 153,0 | 150,0 |
| 2.1.2 | Установка дорожных знаков и нанесение линий горизонтальной дорожной разметки, шт | Администрация Залучского сельского поселения | | 18 | 2.1.2 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 92,7 | | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Прочистка водоотводных канав | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,4 | 2.1.3 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 13,5 | | 0 | 0 |
| 2.14. | Профилирование дорожного полотна | Администрация Залучского сельского поселения | | 5,8 | 2.1.4 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 125,065 | | 0 | 0 |
| 2.2. | ***Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | | | | |  |
| 2.2.1 | Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации | Администрация Залучского сельского поселения | | 32 дороги-  18,4 | 2.2.1 | Бюджет Залучского с/п | 100,0 | | 500,0 | 100,0 | 0 |

**Подпрограмма**

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2017 г.г.» муниципальной программы Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2017 годы »

Паспорт подпрограммы

**1.Ответственный исполнитель подпрограммы:** Администрация Залучского сельского поселения (далее - Администрация).

**2. Соисполнители подпрограммы:** подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**3. Задачи и целевые показатели подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам,км | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | |
| 1. | **Задача: *Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения*** | | | | | |
| 1.1. | Протяженность планируемых к ремонту автомобильных дорог местного значения (км.) | 2,37 | 3,39 | 1,84 | 1,3 | |
| 1.2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 7,87 | 10,9 | 5,93 | 7,8 | |

**4.Основными источниками информации по целевым показателям являются**

Данные государственного (федерального) статистического наблюдения 3-ДГ»Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

|  |  |
| --- | --- |
| **5.Сроки реализации подпрограммы** | 2014-2017 годы |

**6.Объемы и источники финансирования подпрограммы:**

Источником финансирования подпрограммы является областной бюджет и бюджет Залучского сельского поселения.

Всего объем финансирования составляет 3277,935 рублей.

По годам реализации финансирование подпрограммы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (тыс.рубль) | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 320,6 | 0 | 0 | 225,9 | 0 | 546,5 |
| 2015 | 1015,0 | 0 | 0 | 58,535 | 0 | 1073,535 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 924,5 | 0 | 924,5 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 733,4 |  | 733,4 |
| всего | 1335,6 | 0 | 0 | 1942,335 | 0 | 3277,935 |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения и, как следствие, снижение количества дорожно-транспортных происшествий |

**8. Мероприятия подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в соответствии с **приложением.**

**Приложение**

**К Подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог**

**местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2017 г.г.» муниципальной программы «Совершенствование и содержание**

**автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения**

**на 2014-2017 годы »**

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2017 г.г.» муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2017 годы »**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Протяжён-ность, км | | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.рубль) | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ***Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье  ул. Победы | Администрация Залучского сельского поселения | | 1,16 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 15,1 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 286,96 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Пинаевы Горки ул.Садовая | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,499 | 1,1 | Бюджет Залучского с/п | 11,7 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района | 33,64 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье  ул. Васильева | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,52 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 99,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье  пер.Аптекарский | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,2 | 1,1 | Бюджет Залучского с/п | 99,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье  ул. Куликова,ул.Школьная, ул.Рендакова | Администрация Залучского сельского поселения | | 1,06 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 464,2 | 0 | 0 |
| Бюджет Залучского с/п | 0 | 24,43 | 0 | 0 |
| 1.6 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Пинаевы Горки  Ул.Зелёная, ул.Новая | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,854 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 200,0 | 0 | 0 |
| Бюджет Залучского с/п | 0 | 10,53 | 0 | 0 |
| 1.7 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье  ул. Васильева | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,52 | 1,1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 5,115 | 0 | 0 |
| 1.8 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Ляховичи ул. Центральная и ул. Береговая | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,96 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 350,8 | 0 | 0 |
| Бюджет Залучского с/п | 0 | 18,5 |
| 1.10 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с.Залучье ул.Ковшовой | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,42 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
| 1.11 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с.Залучье ул.Рендакова | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,4 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
| 1.12 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Пинаевы Горки ул. Молодёжная | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,266 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
| 1.13 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги:  С.Залучье ул.Школьная | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,22 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 121,5 | 0 |
| 1.14 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Ляховичи ул. Центральная | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,5367 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 353,0 | 0 |
| 1.15 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги:  С.Залучье ул.Молодёжная | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,6 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 250,0 |
| 1.16 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги:  С.Залучье ул.Мельничная | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,15 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 1.17 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги:  п. Шубино | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,3 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 180,0 |
| 1.18 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги:  Д. Дроздино | Администрация Залучского сельского поселения | | 0,25 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 203,4 |

**Подпрограмма**

**«Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2017 г.г » муниципальной программы Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2017 годы »**

**Паспорт подпрограммы**

**1.Ответственный исполнитель подпрограммы:** Администрация Залучского сельского поселения (далее - Администрация).

**2. Соисполнители подпрограммы:** подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**3. Задачи и целевые показатели подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | ***Задача 1: Содержание автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | 1.1 | ***Очистка автомобильных дорог местного значения от снега*** | | | | | | 1.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения планируемых к очистке от снега (км.) | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | | 1.2 | ***Благоустройство автомобильных дорог*** | | | | | | 1.2.1 | Установка дорожных знаков и нанесение линий горизонтальной дорожной разметки(шт) | 0 | 18 | 0 | 0 | | 1.2.2 | Прочистка водоотводных канав, км | 0 | 0,4 | 0 | 0 | | 1.2.3 | Планировка дорожного полотна, км | 0 | 7,8 | 0 | 0 | | 1.3. | ***Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | 1.3.1. | Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации(км) | 6,6 | 10,6 | 7,2 | 0 | | 1.3.2 | Процент зарегистрированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 46 | 80,39 | 100 | 0 | |

**4.Основными источниками информации по целевым показателям являются**

Данные государственного (федерального) статистического наблюдения 3-ДГ»Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

|  |  |
| --- | --- |
| **5.Сроки реализации подпрограммы** | 2014-2017 годы |

**6.Объемы и источники финансирования подпрограммы:**

Источником финансирования программы является бюджет Залучского сельского поселения.

Всего объем финансирования составляет 1508,065 рублей.

По годам реализации финансирование подпрограммы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (рубль) | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 220,8 | 0 | 220,8 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 884,265 | 0 | 884,265 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 253,0 | 0 | 253,0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 150,0 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 1508,065 | 0 | 1508,065 |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения и, как следствие, снижение количества дорожно-транспортных происшествий |

**8. Мероприятия подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в соответствии с **приложением .**

**Приложение**

**к подпрограмме «Содержание автомобильных дорог местного значения**

**на территории Залучского сельского поселения на 2014-2017 г.г»**

**муниципальной программы** «**Совершенствование и содержание**

**автомобильных дорог местного значения Залучского сельского**

**поселения на 2014-2017 годы »**

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**Подпрограммы «Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2017 г.г.» муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2017 годы »**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Протяжённость,км | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | | | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (рубль) | | | | | | | | |
|  | 2014 | | 2015 | | 2016 | | | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | |
| 1 | ***Содержание автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 1.1 | ***Очистка автомобильных дорог местного значения от снега*** | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 2.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения планируемых к очистке от снега | Администрация Залучского сельского поселения | 21,23 | | 2.1.1 | Бюджет Залучского с/п | | | 120,8 | | 153,0 | | 153,0 | | | 150,0 |
| 2.1.2 | Установка дорожных знаков и нанесение линий горизонтальной дорожной разметки, шт | Администрация Залучского сельского поселения | 18 | | 2.1.2 | Бюджет Залучского с/п | | | 0 | | 92,7 | | 0 | | | 0 |
| 2.1.3 | Прочистка водоотводных канав | Администрация Залучского сельского поселения | 0,4 | | 2.1.3 | Бюджет Залучского с/п | | | 0 | | 13,5 | | 0 | | | 0 |
| 2.14. | Профилирование дорожного полотна | Администрация Залучского сельского поселения | 5,8 | | 2.1.4 | Бюджет Залучского с/п | | | 0 | | 125,065 | | 0 | | | 0 |
| 2.2. |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации | Администрация Залучского сельского поселения | 32 дороги-  18,4 | | 2.2.1 | Бюджет Залучского с/п | | | 100,0 | | 500,0 | | 100,0 | | | 0 |