Российская Федерация

Новгородская область Старорусский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.12.2015  №  95

с. Залучье

О внесении изменений в Муниципальную программу «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы»

Администрация Залучского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в паспорт Муниципальной программы  «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2017 годы»  утвержденной  постановлением    «Об утверждении муниципальной Программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы» от 12.11.2013 № 146  изложив в новой редакции :

-  раздел «5. Цели, задачи и целевые показатели»  :

«5.Цели, задачи и целевые показатели»

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
|  | Цель: Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность планируемых к ремонту автомобильных дорог местного значения (км.) |  | 1,7 | 1,43 |  | 1,84 | 1,3 |  |
| 1,2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) |  | 3,8 | 4,61 |  | 5,93 | 7,8 |  |
| 2 | Задача 2: Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка автомобильных дорог местного значения от снега |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения планируемых к очистке от снега (км.) | 21,23 |  | 21,23 | 21,23 |  |  | 21,23 |
| 2.2 | Благоустройство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Установка дорожных знаков и нанесение линий горизонтальной дорожной разметки(шт) | 0 |  | 18 | 0 |  |  | 0 |
| 2.2.2 | Прочистка водоотводных канав, км | 0 |  | 0,4 | 0 |  |  | 0 |
| 2.2.3 | Планировка дорожного полотна, км | 0 |  | 7,8 | 0 |  |  | 0 |
| 2.2.4 | Восстановление профиля канав, км | 0 |  | 2,985 | 0 |  |  | 0 |
| 2.3. | Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации(км) | 6,6 |  | 10,6 | 7,2 |  |  | 0 |
| 2.3.2 | Процент зарегистрированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 46 |  | 80,39 | 100 |  |  | 0 |

- Приложение к программе «Мероприятия муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2017 годы».

2. Внести изменения в паспорт подпрограммы «Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2017 г.г.»  муниципальной  программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2017 годы», утвержденной  постановлением «Об утверждении муниципальной Программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2016 годы» от 12.11.2013 № 146 изложив в новой редакции:

-  раздел «3.  Задачи и целевые показатели подпрограммы»:

«3. Задачи и целевые показатели подпрограммы»

№ п/п; Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя; Значение целевого показателя по годам. 2014; 2015; 2016; 2017. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Задача 1: Содержание автомобильных дорог местного значения. 1.1; Очистка автомобильных дорог местного значения от снега. 1.1.1; Протяженность автомобильных дорог местного значения планируемых к очистке от снега (км.); 21,23; 21,23; 21,23; 21,23. 1.2; Благоустройство автомобильных дорог. 1.2.1; Установка дорожных знаков и нанесение линий горизонтальной дорожной разметки(шт); 0; 18; 0; 0. 1.2.2; Прочистка водоотводных канав, км; 0; 0,4; 0; 0. 1.2.3; Планировка дорожного полотна, км; 0; 7,8; 0; 0. 1.2.4; Восстановление профиля канав, км; 0; 2,985; 0; 0. 1.3.; Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения. 1.3.1.; Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации(км); 6,6; 10,6; 7,2; 0. 1.3.2; Процент зарегистрированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%); 46; 80,39; 100; 0.

-    Приложение мероприятия Подпрограммы «Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2017 г.г.»  муниципальной  программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2017 годы ».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста  администрации сельского поселения Серко Т.И..

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Залучский вестник».

Глава сельского поселения                                                          В.А.Кондратьев

Приложение

к программе «Совершенствование и содержание автомобильных дорог

местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2017 годы »

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2017 годы »

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Протяжён-ность, км |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье ул. Победы | Администрация Залучского сельского поселения |  | 1,16 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 15,1 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 286,96 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1,2 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Пинаевы Горки ул.Садовая | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,499 | 1,1 | Бюджет Залучского с/п | 11,7 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 33,64 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.3 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье ул. Васильева | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,52 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 99,2 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.4 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье пер.Аптекарский | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,2 | 1,1 | Бюджет Залучского с/п | 99,9 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.5 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье ул. Куликова, ул.Школьная, ул.Рендакова | Администрация Залучского сельского поселения |  | 1,06 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 332,5 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 17,5 |  |  | 0 | 0 |
| 1.6 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Пинаевы Горки Ул.Зелёная, ул.Новая | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,854 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 156,0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 8,3 |  |  | 0 | 0 |
| 1.7 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье ул. Васильева | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,52 | 1,1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 5,2 |  |  | 0 | 0 |
| 1.8 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Ляховичи ул. Центральная и ул. Береговая | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,96 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 270,1 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 14,3 |  |  |  |  |
| 1.10 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с.Залучье ул.Ковшовой | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,42 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 |  |  | 150,0 | 0 |
| 1.11 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с.Залучье ул.Рендакова | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,4 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 |  |  | 150,0 | 0 |
| 1.12 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Пинаевы Горки ул. Молодёжная | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,266 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 |  |  | 150,0 | 0 |
| 1.13 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: С.Залучье ул.Школьная | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,22 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 |  |  | 121,5 | 0 |
| 1.14 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Ляховичи ул. Центральная | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,5367 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 |  |  | 353,0 | 0 |
| 1.15 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: С.Залучье ул.Молодёжная | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,6 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 |  |  | 0 | 250,0 |
| 1.16 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: С.Залучье ул.Мельничная | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,15 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 |  |  | 0 | 100,0 |
| 1.17 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: п. Шубино | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,3 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 |  |  | 0 | 180,0 |
| 1.18 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: Д. Дроздино | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,25 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 |  |  | 0 | 203,4 |
| 1.19 | Экспертиза смет, шт | Администрация Залучского сельского поселения |  | 3 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 7,0 |  |  | 0 | 0 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка автомобильных дорог местного значения от снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения планируемых к очистке от снега | Администрация Залучского сельского поселения |  | 21,23 | 2.1.1 | Бюджет Залучского с/п | 120,8 | 64,9 |  |  | 153,0 | 150,0 |
| 2.2 | Благоустройство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Установка дорожных знаков и нанесение линий горизонтальной дорожной разметки, шт | Администрация Залучского сельского поселения |  | 18 | 2.2.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 92,7 |  |  | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Прочистка водоотводных канав | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,4 | 2.2.2 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 13,5 |  |  | 0 | 0 |
| 2.2.3. | Профилирование дорожного полотна | Администрация Залучского сельского поселения |  | 5,8 | 2.2.3 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 30,0 |  |  | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Восстановление профиля канав: с.Залучье, ул.Советская | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,325 | 2.2.4 | Областной бюджет | 0 | 94,9 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 5,1 |  |  | 0 | 0 |
| 2.2.5 | Восстановление профиля канав: с.Залучье, ул.Рендакова | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,27 | 2.2.4 | Областной бюджет | 0 | 78,7 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 4,2 |  |  | 0 | 0 |
| 2.2.6 | Восстановление профиля канав: с.Залучье, переулок Советский | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,28 | 2.2.4 | Областной бюджет | 0 | 82,8 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 4,4 |  |  | 0 | 0 |
| 2.2.7 | Экспертиза смет, шт | Администрация Залучского сельского поселения |  | 3 | 2.2.4 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 3,0 |  |  | 0 | 0 |
| 2.2.8 | Восстановление профиля канав: д. Пустошка | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,16 | 2..2.4 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 37.8 |  |  | 0 | 0 |
| 2.2.9 | Восстановление профиля канав: с. Залучье ул. Советская | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,57 | 2.2.4 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 72,8 |  |  | 0 | 0 |
| 2.2.10 | Восстановление профиля канав: д. Пинаевы Горки ул. Садовая | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,8 | 2.2.4 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 93,1 |  |  | 0 | 0 |
| 2.2.11 | Восстановление профиля канав: д. Шумилкино | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,42 | 2.2.4 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 80,0 |  |  |  |  |
| 2.3. | Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации | Администрация Залучского сельского поселения |  | 32 дороги-18,4 | 2.3.1 | Бюджет Залучского с/п | 100,0 |  |  | 272,0 | 100,0 | 0 |
| 2.3.2 | Оценка сооружений, шт | Администрация Залучского сельского поселения |  | 60 | 2.3.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 |  |  | 117,0 | 0 | 0 |

Приложение

к подпрограмме «Содержание автомобильных дорог местного значения

на территории Залучского сельского поселения на 2014-2017 г.г»

муниципальной программы «Совершенствование и содержание

автомобильных дорог местного значения Залучского сельского

поселения на 2014-2017 годы »

МЕРОПРИЯТИЯ

Подпрограммы «Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2017 г.г.»  муниципальной  программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2017 годы »

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель |  | Протяжён-ность, км |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  | Источник финанси-рования |  | Объем финансирования по годам (тыс.рубль) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Очистка автомобильных дорог местного значения от снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения планируемых к очистке от снега | Администрация Залучского сельского поселения |  | 21,23 |  | 2.1.1 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 120,8 |  | 64,9 |  |  | 153,0 |  | 150,0 |  |  |
| 1.2 | Благоустройство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Установка дорожных знаков и нанесение линий горизонтальной дорожной разметки, шт | Администрация Залучского сельского поселения |  | 18 |  | 2.2.1 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 92,7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2.2 | Прочистка водоотводных канав | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,4 |  | 2.2.2 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 13,5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2.3. | Профилирование дорожного полотна | Администрация Залучского сельского поселения |  | 5,8 |  | 2.2.3 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 30,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2.4 | Восстановление профиля канав: с.Залучье, ул.Советская | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,325 |  | 2.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 94,9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 5,1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2.5 | Восстановление профиля канав: с.Залучье, ул.Рендакова | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,27 |  | 2.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 78,7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 4,2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2.6 | Восстановление профиля канав: с.Залучье, переулок Советский | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,28 |  | 2.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 82,8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 4,4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2.7 | Экспертиза смет, шт | Администрация Залучского сельского поселения |  | 3 |  | 2.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 3,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2.8 | Восстановление профиля канав: д. Пустошка | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,16 |  | 2..2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 37.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2.9 | Восстановление профиля канав: с. Залучье ул. Советская | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,57 |  | 2.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 72,8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2.10 | Восстановление профиля канав: д. Пинаевы Горки ул. Садовая | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,8 |  | 2.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 93,1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2.11 | Восстановление профиля канав: д. Шумилкино | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,42 |  | 2.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации | Администрация Залучского сельского поселения |  | 32 дороги-18,4 |  | 2.3.1 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 100,0 |  |  | 272,0 |  | 100,0 |  | 0 |  |  |
| 1.3.2 | Оценка сооружений, шт | Администрация Залучского сельского поселения |  | 60 |  | 2.3.1 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  |  | 117,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения

Родионову Н.С.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Залучский вестник».

Глава сельского поселения                                                               В.А.Кондратьев