Российская Федерация

Новгородская область Старорусский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018  № 127

с. Залучье

О внесении изменений в Муниципальную программу «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Залучского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Залучского сельского поселения от 01.10.2013 № 136  Администрация Залучского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в название постановления Администрации Залучского     сельского поселения  от 12.11.2013 № 146 изложив его в следующей редакции : Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы».

2. Внести изменения в название муниципальной программы Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2020 годы» утвержденную постановлением Администрации Залучского сельского поселения от 12.11.2013 № 146 изложив его в следующей редакции: «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы».

3. Внести изменения в муниципальную программу Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Залучского сельского поселения от 12.11.2013 № 146, изложив  её в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Залучский вестник».

Глава сельского поселения                                                          В.А.Кондратьев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Залучского сельского поселения

от 12.11.2018  №  127

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы »

с.Залучье

2018 г

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы» (далее - Муниципальная программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Залучского сельского поселения (далее - Администрация).

3. Соисполнители муниципальной программы: подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Подпрограммы муниципальной программы:

-«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 г.г.»

-«Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023г.г.»

«5.Цели, задачи и целевые показатели»

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |
|  | Цель: Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность планируемых к ремонту автомобильных дорог местного значения (км.) | 1,7 |  | 1,43 |  | 2,875 |  | 2,779 |  | 2,90845 |  | 0,727 |  | 3,17 | 2,46 |  |  | 1,55 |  |  |  | 1,88 |
| 1,2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 3,8 |  | 4,61 |  | 10,77 |  | 10,45 |  | 10,934 |  | 0,273 |  | 11,92 | 9,24 |  |  | 5,82 |  |  |  | 7,06 |
| 1,3 | Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, кв.м | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 2 | Задача 2: Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка автомобильных дорог местного значения от снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения планируемых к очистке от снега (км.) | 21,23 |  | 21,23 |  | 21,23 |  | 21,23 |  | 21,23 |  | 21,23 |  | 21,23 | 21,23 |  | 21,23 |  |  | 21,23 |  |  |
| 2.2 | Благоустройство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Установка дорожных знаков и нанесение линий горизонтальной дорожной разметки(шт) |  | 0 |  | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Прочистка водоотводных канав, км |  | 0 |  | 0,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.2.3 | Планировка дорожного полотна, км |  | 0 |  | 7,8 |  | 7,8 |  | 21,23 |  | 0 |  | 21,23 | 21,23 | 21,23 |  |  | 21,23 |  |  | 21,23 |  |
| 2.2.4 | Восстановление профиля канав, км |  | 0 |  | 2,985 |  | 1,64 |  | 3,002 |  | 1,1 |  | 0,82 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.2.5 | Ремонт трубопереездов, пог.м |  | 0 |  | 0 |  | 45,0 |  | 12,0 |  | 18,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.2.6 | Установка указателей улиц, шт |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.3. | Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации(км) |  | 6,6 |  | 10,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.3.2 | Процент зарегистрированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) |  | 46 |  | 80,39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.3.2 | Изготовление межевых планов,%т |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 50 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |

6.Основными источниками информации по целевым показателям являются

Данные государственного (федерального) статистического наблюдения 3-ДГ» Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

| 7.Сроки реализации программы | 2014-2023годы |
| --- | --- |

«8.Объемы и источники финансирования  программы»:

Источником финансирования  программы является областной бюджет   и бюджет Залучского сельского поселения.

По годам реализации финансирование  программы составляет:

| Год | Источник финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 320,6 | 0 | 0 | 446,7 | 0 | 767,3 |
| 2015 | 1015,0 | 0 | 0 | 942,8 | 0 | 1957,8 |
| 2016 | 429,0 | 0 | 0 | 641,7 | 0 | 1070,7 |
| 2017 | 1844,0 | 0 | 0 | 839,3 | 0 | 2683,3 |
| 2018 | 880,0 | 0 | 0 | 853,8 | 0 | 1733,8 |
| 2019 | 880,0 | 0 | 0 | 957,0 | 0 | 1837,0 |
| 2020 | 880,0 | 0 | 0 | 971,5 | 0 | 1851,5 |
| 2021 | 880,0 | 0 | 0 | 971,5 | 0 | 1851,5 |
| 2022 | 880,0 | 0 | 0 | 971,5 | 0 | 1851,5 |
| 2023 | 880,0 | 0 | 0 | 971,5 | 0 | 1851,5 |

| 9.Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения и, как следствие, снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
| --- | --- |

10. Характеристика текущего состояния  автомобильных дорог   местного значения на территории Залучского сельского поселения. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дорожной деятельности.

Статус современного населенного пункта во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является развитие и совершенствование сети автомобильных дорог   местного значения.

Вопрос состояния улично-дорожной сети местного значения, их ремонта   и содержания является одной из основных проблем сельского поселения.

За последние годы значительно ухудшилось состояние дорожных покрытий автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории Залучского сельского поселения. Одними из основных причин их разрушения являются:

- длительный срок эксплуатации дорог;

- увеличение интенсивности движения автотранспортных средств;

- погодно-климатические условия.

Существующая дорожная сеть на территории сельского поселения не соответствует темпам автомобилизации, сохраняется высокий уровень физического и экономического износа дорожного покрытия.

Большая часть автомобильных дорог местного значения   требуют приведения их в нормативное состояние. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

-проведение текущего и капитального ремонта автомобильных дорог;

-содержание автомобильных дорог местного значения  , что включает в себя комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

На данный момент на территории сельского поселения 50 дорог    местного значения, протяжённостью 26,6 км   из них 9,2% имеют твердое покрытие. Паспортизировано 50 дорог общей протяжённостью  26,6 км.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети, расположенной на территории поселения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программного метода.

11. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

К основным рискам реализации данной программы относятся:

- Рост цен на материально технические средства

- Финансовые риски (недостаток финансирования, снижение финансовой устойчивости предприятий и организаций);

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

- проведение мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, выработке прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий программы;

- подготовки и представления годового отчета о ходе и результатах реализации муниципальной программы, который может содержать предложения по корректировке муниципальной Программы.

12. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Управление реализацией Программы осуществляет Глава администрации Залучского сельского поселения, вносит в установленном порядке предложения  по упорядочению мероприятий, предусмотренных  Программой, у учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

Администрация Залучского сельского поселения: ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Совет депутатов Залучского сельского поселения ежеквартальный отчет о ходе реализации Программы по утвержденной форме.

Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет депутатов Залучского сельского поселения годовой отчет о ходе реализации Программы по утвержденной форме.

Администрация сельского поселения осуществляет:

- Координацию выполнения мероприятий муниципальной Программы;

- Обеспечение эффективности реализации муниципальной Программы, целевого использования средств;

- Организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной Программы;

- Подготовку при необходимости, предложений по уточнению мероприятий муниципальной Программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной Программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной Программы;

- Составление отчетов о ходе реализации муниципальной Программы.

13. Мероприятия  муниципальной программы

Программа реализуется в соответствии с приложением   к муниципальной программе.

Приложение

к программе «Совершенствование и содержание автомобильных дорог

местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы »

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023годы »

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Протяжён-ность, (км), Длина ( пог. м) |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Задача 1: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | Администрация Залучского сельского поселения |  |  |  | 1.1 |  | Областной бюджет | 320,6 | 758,6 | 429,0 | 1768,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 225,9 | 52,3 | 22,6 | 492,28 | 255,45 | 213,2 | 463,2 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 2 | Задача 2: Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация программы «Содержание автомобильных дорог местного значения |  | Администрация Залучского сельского поселения |  |  |  | 2.1-2.2.5 | Областной бюджет | 0 | 256,4 | 0 | 76,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 220,8 | 890,5 | 619,1 | 347,02 | 598,35 | 743,8 | 508,3 | 521,5 | 521,5 | 521,5 |

Подпрограмма

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 г.г.» муниципальной программы Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы »

Паспорт подпрограммы

1.Ответственный исполнитель   подпрограммы: Администрация Залучского сельского поселения (далее - Администрация).

2. Соисполнители   подпрограммы: подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Задачи и целевые показатели подпрограммы

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность планируемых к ремонту автомобильных дорог местного значения (км.) | 1,7 | 1,43 | 2,875 | 2,779 | 2,90845 | 0,727 | 3,17 | 2,46 | 1,55 | 1,88 |
| 1,2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 3,8 | 4,61 | 10,77 | 10,45 | 10,934 | 0,273 | 11,92 | 9,24 | 5,82 | 7,06 |
| 1,3 | Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, кв.м | 0 | 0 | 0 | 38,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.Основными источниками информации по целевым показателям являются

Данные государственного (федерального) статистического наблюдения 3-ДГ»Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

| 5.Сроки реализации подпрограммы | 2014-2023 годы |
| --- | --- |

«6.Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

Источником финансирования подпрограммы является областной бюджет   и бюджет Залучского сельского поселения.

По годам реализации финансирование подпрограммы составляет:

| Год | Источник финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 320,6 | 0 | 0 | 225,9 | 0 | 546,5 |
| 2015 | 758,6 | 0 | 0 | 52,3 | 0 | 810,9 |
| 2016 | 429,0 | 0 | 0 | 22,6 | 0 | 451,6 |
| 2017 | 1768,0 | 0 | 0 | 492,28 | 0 | 2260,28 |
| 2018 | 880,0 | 0 | 0 | 255,45 | 0 | 1135,45 |
| 2019 | 880,0 | 0 | 0 | 213,2 | 0 | 1093,2 |
| 2020 | 880,0 | 0 | 0 | 463,2 | 0 | 1343,2 |
| 2021 | 880,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 1330,0 |
| 2022 | 880,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 1330,0 |
| 2023 | 880,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 1330,0 |

| 7.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения и, как следствие, снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
| --- | --- |

8. Мероприятия    подпрограммы

Подпрограмма реализуется в соответствии с приложением.

Приложение

К Подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 г.г.»  муниципальной  программы «Совершенствование и содержание

автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения

на 2014-2023 годы »

МЕРОПРИЯТИЯ

Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 г.г.»  муниципальной  программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы »

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Протяжён-ность, (км), Длина (пог.м) | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье ул. Победы | Администрация Залучского сельского поселения | 1,16 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 286,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1,2 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Пинаевы Горки ул.Садовая | Администрация Залучского сельского поселения | 0,499 | 1,1 | Бюджет Залучского с/п | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 33,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.3 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье ул. Васильева | Администрация Залучского сельского поселения | 0,52 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 99,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.4 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье пер.Аптекарский | Администрация Залучского сельского поселения | 0,2 | 1,1 | Бюджет Залучского с/п | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.5 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье ул. Куликова, ул.Школьная, ул.Рендакова | Администрация Залучского сельского поселения | 1,06 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 332,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.6 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Пинаевы Горки Ул.Зелёная, ул.Новая | Администрация Залучского сельского поселения | 0,854 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 156,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.7 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: с. Залучье ул. Васильева | Администрация Залучского сельского поселения | 0,52 | 1,1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.8 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Ляховичи ул. Центральная и ул. Береговая | Администрация Залучского сельского поселения | 0,96 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 270,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.9 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Дубки | Администрация Залучского сельского поселения | 0,644 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 94,629 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 5,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.10 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: д. Коровитчино | Администрация Залучского сельского поселения | 0,394 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 94,543 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.11 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: П.Шубино | Администрация Залучского сельского поселения | 837,0 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 93,971 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.12 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: Д. Заробье | Администрация Залучского сельского поселения | 0,595 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 93,9816 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.13 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги: Д. Великое Село | Администрация Залучского сельского поселения | 0,405 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 51,8754 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.14 | Ремонт участков автомобильных дорог: с.Залучье ул.Молодёжная, ул.Васильева, ул.Ковшовой, д. Шумилкино | Администрация Залучского сельского поселения | 1,201 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 756,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 39,82 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.15 | Ремонт участка автомобильной дороги: С.Залучье ул.Мельничная | Администрация Залучского сельского поселения | 0,077 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 92,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.16 | Ремонт участка автомобильной дороги: С.Залучье ул.Мельничная | Администрация Залучского сельского поселения | 0,073 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 94,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 5,02 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.17 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д. Пинаевы Горки ул. Хуторская | Администрация Залучского сельского поселения | 0,229 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 94,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 5,03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.18 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д. Пинаевы Горки ул. Хуторская | Администрация Залучского сельского поселения | 0,071 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 94,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 5,05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.19 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д. Шотово | Администрация Залучского сельского поселения | 0,129 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 94,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 5,02 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.20 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Шотово | Администрация Залучского сельского поселения | 0,121 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 94,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 5,09 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.21 | Ремонт участка автомобильной дороги: С.Залучье ул.Набережная | Администрация Залучского сельского поселения | 0,115 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 93,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 4,94 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.22 | Ремонт участка автомобильной дороги: С.Залучье ул.Школьная | Администрация Залучского сельского поселения | 0,073 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 94,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.23 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Пинаевы Горки ул.Зелёная | Администрация Залучского сельского поселения | 0,229 | 1,1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 5,53 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.24 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Пинаевы Горки ул.Зелёная | Администрация Залучского сельского поселения | 0,071 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 94,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 5,05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.25 | Укрепление обочин песчано-гравийной смесью с.Залучье ул.Советская | Администрация Залучского сельского поселения | 38,433 м2 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.26 | Ремонт участка автомобильной дороги: С.Залучье ул.Победы | Администрация Залучского сельского поселения | 0,073 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 99,82 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.27 | Ремонт участка автомобильной дороги: С.Залучье ул.Победы | Администрация Залучского сельского поселения | 0,115 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 98,54 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.28 | Ремонт участка автомобильной дороги: С.Залучье ул.Куликова | Администрация Залучского сельского поселения | 0,073 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 99,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.29 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Шотово | Администрация Залучского сельского поселения | 0,129 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 99,93 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.30 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д. Пустошка | Администрация Залучского сельского поселения | 0,162 | 1,1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,99 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.31 | Ремонт участка автомобильной дороги: д.Шумилкино | Администрация Залучского сельского поселения | 0,162 | 1.1. | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,99 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.32 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Шотово | Администрация Залучского сельского поселения | 0,356 | 1,1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,87 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.33 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Шотово | Администрация Залучского сельского поселения | 0,360 | 1,1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,87 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.34 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Дубки | Администрация Залучского сельского поселения | 0,130 | 1,1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.35 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Дубки | Администрация Залучского сельского поселения | 0,13025 | 1,1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,91 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.36 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Рыто | Администрация Залучского сельского поселения | 0,126 | 1,1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,97 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.37 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д. Залучье-2 | Администрация Залучского сельского поселения | 0,162 | 1,1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,99 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.38 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д. Заробье | Администрация Залучского сельского поселения | 0,1012 | 1,1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,89 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.39 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д. Средняя Ловать | Администрация Залучского сельского поселения | 0,971 | 1,1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,55 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.40 | Ремонт участка автомобильной дороги: Д.Гарь | Администрация Залучского сельского поселения | 0,148 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,85 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.41 | Ремонт участка автомобильной дороги: С.Залучье, переулок Советский | Администрация Залучского сельского поселения | 0,1 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,87 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.42 | Ремонт участка автомобильной дороги: д. Пустошка | Администрация Залучского сельского поселения | 0,333 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,32 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.43 | Ремонт участка автомобильной дороги: д.Коровитчино | Администрация Залучского сельского поселения | 0,394 | 1,1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,31 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.44 | Обустройство трубопереезда : дШубино через р. Шубинская Робья | Администрация Залучского сельского поселения | 0,03 |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,57 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.45 | Ремонт участка автомобильной дороги: с.Залучье ул.Советская | Администрация Залучского сельского поселения | 1,85 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,63 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.46 | Ремонт участка автомобильной дороги: д.Дроздино | Администрация Залучского сельского поселения | 1,320 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,57 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.47 | Ремонт участков автомобильных дорог: с.Залучье ул.Молодёжная, ул.Васильева, ул.Ковшовой | Администрация Залучского сельского поселения | 1,5 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 880,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 46,31 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.48 | Ремонт участков автомобильных дорог: Д.Ляховичи ул.Центральбная. ул.Береговая | Администрация Залучского сельского поселения | 0,96 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 403,69 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1,49 | Ремонт участков автомобильных дорог: д. Шумил-кино, д. Гарь, п.Шубино | Администрация Залучского сельского поселения | 1,1 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 880,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 46,31 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.50 | Ремонт участков автомобильных дорог: Д.Пустошка, с.Залучье ул.Набережная, с.Залучье ул. Мельничная | Администрация Залучского сельского поселения | 0,45 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 403,69 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.51 | Ремонт участков автомобильных дорог: д .Ходыни, д.Омыч-кино, д.Дубки, Д.Черенчицы | Администрация Залучского сельского поселения | 0,8 | 1.1 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 880,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46,31 |  |  |  |
| 1.52 | Ремонт участков автомобильных дорог: Д.Пинаевы Горки ул. Новая, ул.Хуторская, ул.Зелёная | Администрация Залучского сельского поселения | 1,08 | 1.1 | Бюджет Залучского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 403,69 |  |  |  |

Подпрограмма

«Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 г.г » муниципальной программы Залучского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы »

Паспорт подпрограммы

1.Ответственный исполнитель   подпрограммы: Администрация Залучского сельского поселения (далее - Администрация).

2. Соисполнители   подпрограммы: подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Задачи и целевые показатели подпрограммы

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача : Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Очистка автомобильных дорог местного значения от снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения планируемых к очистке от снега (км.) | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 |
| 1.2 | Благоустройство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Установка дорожных знаков и нанесение линий горизонтальной дорожной разметки(шт) | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Прочистка водоотводных канав, км | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Планировка дорожного полотна, км | 0 | 7,8 | 7,8 | 21,23 | 0 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 |
| 1.2.4 | Восстановление профиля канав, км | 0 | 2,985 | 1,64 | 3,002 | 0,5 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Ремонт трубопереездов, пог.м | 0 | 0 | 45,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации(км) | 6,6 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Процент зарегистрированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 46 | 80,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | Изготовление межевых планов,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.Основными источниками информации по целевым показателям являются

Данные государственного (федерального) статистического наблюдения 3-ДГ»Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

| 5.Сроки реализации подпрограммы | 2014-2023 годы |
| --- | --- |

6.Объемы и источники финансирования подпрограммы:

Источником финансирования программы являются областной бюджет и  бюджет  Залучского сельского поселения.

По годам реализации финансирование подпрограммы составляет:

| Год | Источник финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 220,8 | 0 | 220,8 |
| 2015 | 256,4 | 0 | 0 | 890,5 | 0 | 1146,9 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 619,1 | 0 | 619,1 |
| 2017 | 76,0 | 0 | 0 | 347,02 | 0 | 423,02 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 598,35 | 0 | 598,35 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 743,8 | 0 | 743,8 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 508,3 | 0 | 508,3 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 521,5 | 0 | 521,5 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 521,5 | 0 | 521,5 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 521,5 | 0 | 521,5 |

| 7.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения и, как следствие, снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
| --- | --- |

8. Мероприятия    подпрограммы

Подпрограмма реализуется в соответствии с приложением .

Приложение

к подпрограмме «Содержание автомобильных дорог местного значения

на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 г.г»

муниципальной программы «Совершенствование и содержание

автомобильных дорог местного значения Залучского сельского

поселения на 2014-2023 годы »

МЕРОПРИЯТИЯ

Подпрограммы «Содержание автомобильных дорог местного значения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 г.г.»  муниципальной  программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы »

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель |  | Протяжённость, (км), Длина ( пог. м) |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  | Источник финанси-рования |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Очистка автомобильных дорог местного значения от снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения планируемых к очистке от снега |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 21,23 |  | 2.1.1 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 120,8 |  | 64,9 |  | 196,9 |  | 170,01 |  | 213,16 |  | 248,8 |  | 268,3 |  |  |  | 281,5 |  |  |  | 281,5 |  |  | 281,5 |  |
| 1.2 | Благоустройство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Установка дорожных знаков и нанесение линий горизонтальной дорожной разметки, шт |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 18 |  | 2.2.1 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 92,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2.2 | Прочистка водоотводных канав |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,4 |  | 2.2.2 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 13,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2.3. | Профилирование дорожного полотна |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 5,8 |  | 2.2.3 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 30,0 |  | 50,0 |  | 26,0 |  | 0 |  | 100,0 |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |
| 1.2.4 | Восстановление профиля канав: с.Залучье, ул.Советская |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,325 |  | 2.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 94,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 5,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2.5 | Восстановление профиля канав: с.Залучье, ул.Рендакова |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,27 |  | 2.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 78,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 4,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2.6 | Восстановление профиля канав: с.Залучье, переулок Советский |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,28 |  | 2.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 82,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 4,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2.7 | Экспертиза смет, шт |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 3 |  | 2.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 3,0 |  | 6,0 |  | 72,0 |  | 25,2 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |
| 1.2.8 | Восстановление профиля канав: д. Пустошка |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,16 |  | 2..2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 37.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2.9 | Восстановление профиля канав: с. Залучье ул. Советская |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,57 |  | 2.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 72,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2.10 | Восстановление профиля канав: д. Пинаевы Горки ул. Садовая |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,8 |  | 2.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 93,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2.11 | Восстановление профиля канав: д. Шумилкино |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,42 |  | 2.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 80,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2.12 | Восстановление профиля канав и ремонт трубоперезда д. Пинаевы Горки ул. Центральная |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,4/9,0 |  | 2.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 80,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2.13 | Восстановление профиля канав д. Пинаевы Горки ул. Хуторская,ул. Новая, с.Залучье пер. Аптекарский |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 1,24 |  | 2.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 87,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2.14 | Ремонт трубоперезда д. Пинаевы Горки ул.Садовая, ул. Зелёная |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 18,0 |  | 2.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 99,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2.15 | Ремонт трубоперезда д. Пинаевы Горки ул. Новая, с.Залучье ул. Школьная |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 18,0 |  | 2.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 98,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2.16 | Восстановление профиля канав: с.Залучье, ул.Рендакова, пере.Советский, ул.Мельничная |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,732 |  | 2.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2.17 | Восстановление профиля канав: д. Шотово |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,9 |  | 2.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2.18 | Восстановление профиля канав: д Черенчицы |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 1,07 |  | 2.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2.20 | Восстановление профиля канав, ремонт трубо переезда: д. Шумилкино |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,3/0,06 |  | 2.2.4 |  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2.21 | Ремонт трубоперезда: с.Залучье, ул.Рендакова |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,006 |  | 2.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33,82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2.22 | Установка указателей улиц,шт |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 6 |  | 1.2.6 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2.23 |  | Устройство трубопереезда и восстановление профиля водоотводной канавы, д. Шотово, |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,006/1,1 |  | 2.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99,99 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Устройство трубопереездов, д. Черенчицы и д.Дубки |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,012 п.м. |  | 2.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.2.24 | Восстановление профиля канав, п.Шубино |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,3 |  | 2.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 78,6 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2.25 | Восстановление профиля канав, д.Гарь |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 0,22 |  | 2.2.4 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 76,4 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Паспортизация и регистрация в собственность сельского поселения автомобильных дорог местного значения, изготовление межевых планов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Протяженность автомобильных дорог планируемых к паспортизации |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 32 дороги-18,4 |  | 2.3.1 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 100,0 |  | 272,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.3.2 | Оценка сооружений, шт |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 60 |  | 2.3.1 |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 117,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.3.3 | Изготовление межевых планов,шт |  | Администрация Залучского сельского поселения |  | 50 |  |  |  | Бюджет Залучского с/п |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |